Plantilla Pre-BEP

Plantilla para la elaboración del bim execution plan precontractual

Hoja control de documento

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| Fecha: | Fecha: | Fecha: |

|  | HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS |  | SERANCO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ED.00 | Marzo 2026 |  |  |
|  |  |  | Hoja 1 de 1 |  |  |  |
| DOCUMENTO: Plantilla PreBEP/BEP |  |  |  |  |  |  |
| Nº de revisión / Fecha | Apartado modificado | Descripción de las modificaciones |  | Autor | Revisado | Aprobado |
| Ed. 00 Marzo de 2026 | Edición Inicial |  |  |  |  |  |

INDICE

1.	Resumen e Introducción	7

1.1	Objetivo	7

1.2	Lista de abreviaturas	7

1.3	Información del Proyecto.	8

1.4	Fases o Hitos Principales / Calendario breve	8

1.5	Uso del BEP	10

1.6	Resumen Ejecutivo.	10

2.	Funciones, Responsabilidades y Autoridades (Lista de individuos)	11

2.1	Matriz de asignación de gestión de la información	12

3.	Solicitudes e información actualizadas de la invitación a la licitación y paquetes de respuesta de licitación.	12

3.1	Requisitos de intercambio de información del adjudicador.	12

3.1.1	Requisitos de información del adjudicador (Incl. Actualizaciones).	13

3.1.2	Nivel de información necesario	18

3.1.3	Información de apoyo Adjudicatario Principal.	19

3.1.4	Cronograma de hitos	20

3.2	Información de referencia y recursos compartidos,	28

3.2.1	Guía de biblioteca y estructura de biblioteca en el entorno común de datos,	28

3.2.2	Guía de recursos compartidos y recursos compartidos en el entorno común de datos,	28

3.2.3	Información de referencia del proyecto y recursos compartidos (REF_2)	29

3.3	Requisitos relacionados con el protocolo de información del Proyecto	29

3.3.1	Estándares, métodos y procedimientos del entorno común de datos (CDE) comunes del proyecto.	29

3.3.2	Requisitos de formación (TRA_1)	31

4.	Información estándar.	31

4.1	Requisitos de nombre	32

4.2	Medios para estructurar y clasificar la información	33

4.2.1	Metadatos	33

4.3	Sistema de clasificación del Proyecto.	36

4.4	Intercambio de información	36

4.4.1	Formatos de intercambio	37

4.4.2	Intercambio de información / Datos de atributos	38

4.5	Método para definir el nivel de información necesario	41

4.6	Unidades, medición y sistemas de coordenadas	41

4.6.1	Unidades y medidas	42

4.6.2	Sistema de coordenadas	43

4.7	Nivel de precisión (LOA_1)	43

4.8	Planos	43

4.8.1	Organización y tamaños de los planos	43

4.8.2	Plantillas de planos	43

4.8.3	Bloque de títulos	44

4.9	Anotaciones, cotas, líneas, horarios, abreviaturas y símbolos	44

4.9.1	Anotaciones	44

4.9.2	Dimensiones	44

4.9.3	Líneas	44

4.9.4	Horarios	44

4.9.5	Abreviaturas	44

4.9.6	Símbolos	44

4.10	Estándares de colaboración, modelado y publicación (dentro del CDE)	44

4.10.1	Tipos de archivo	44

4.10.2	Nomenclatura de Sub-proyectos	45

4.10.3	Navegador de proyecto	46

4.10.4	Nomenclatura de familias	46

4.10.5	Nomenclatura de fases	47

4.10.6	Filtros de fases	48

4.10.7	Nomenclatura de niveles	48

4.10.8	Nomenclatura de rejillas	48

4.10.9	Información del proyecto	48

4.10.10	Datos de atributos (parámetros compartidos)	49

4.10.11	Vínculos DWG	49

4.10.12	Buenas prácticas de modelado	49

4.10.13	Normas de publicación	52

4.11	Uso de la información durante la fase operacional del activo	52

4.11.1	Estándares PIM y AIM.	52

5.	Métodos y procedimientos de producción de la información.	52

5.1	Métodos y procedimientos de coordinación espacial (coordenadas y geolocalización)	53

5.1.1	Origen y orientación del PIM	53

5.2	Estrategia de federación y estructura de desglose del contenedor de información.	53

5.3	La captura de información de activos existentes	54

5.3.1	Estrategia de captura	54

5.3.2	Estrategia de extracción y seguimiento de cantidades	55

5.4	La seguridad o distribución de la información	55

5.4.1	Requisitos de seguridad.	55

5.5	Generación, revisión o aprobación de nueva información	55

5.5.1	Métodos y procedimientos de colaboración, modelado y publicación (dentro del CDE)	55

5.5.2	Procedimientos de comunicación (Dentro del CDE)	57

5.5.3	Métodos y procedimientos de publicación	57

5.5.4	Manual de garantía de calidad	58

5.6	CDM/Requisitos de seguridad y salud (MDL)	58

5.7	Métodos y procedimientos de transición de PIM a AIM.	58

5.7.1	Métodos y procedimientos de intercambio de información del edificio (COBie) para las operaciones de construcción del Proyecto	58

5.8	La entrega de información al adjudicador	58

6.	Estrategia de entrega de información.	59

6.1	Requisitos relacionados con la adjudicación	59

6.2	Requisitos de respuesta a la licitación y criterios de evaluación	60

6.3	Requisitos de evaluación de riesgos	60

6.4	Indicadores clave de rendimiento (KPIS)	61

7.	Aptitud y capacidad de los equipos de trabajo	61

7.1	Evaluación de aptitudes y capacidades de los equipos de tareas	61

7.1.1	Formulario de evaluación de aptitud y capacidad de gestión de información	61

7.1.2	Formulario de evaluación de aptitud y capacidad de producción de información	62

7.1.3	Formulario de evaluación de capacidad y tecnología de la información de IT	62

7.1.4	Estrategias de entrega de información de los equipos de tarea (TT-IDS_1)	62

7.2	Aptitud y capacidad del equipo de DESARROLLO.	62

8.	Plan de movilización del equipo de desarrollo	63

9.	Registro de riesgos del equipo de trabajo (DRR_1)	63

10.	Estrategia de entrega de información	63

10.1	Information Delivery management	64

11.	Matriz de responsabilidad de alto nivel	64

11.1	Matriz de responsabilidad detallada	64

12.	Programa de desarrollo de información de las tareas	65

13.	Programa general de desarrollo de la información	66

14.	Agenda de software, hardware e infraestructura de IT.	66

14.1	Software	67

14.2	Hardware e Infraestructura de IT	67

14.3	Listado de Software, Hardware e Infraestructura de IT	67

15.	Plantillas para otras actividades de la fase de entrega	68

15.1	Requisitos de intercambio de información de la parte nombrada principal	68

15.2	Movilización de recursos	69

15.3	Movilización de tecnología de la información	69

15.4	Prueba de métodos y procedimientos de producción de información del proyecto	69

15.5	Comprobación de la disponibilidad de información de referencia y recursos compartidos del equipo de trabajo	70

15.6	Verificación de garantía de calidad del equipo de trabajo	70

15.7	Revisión y aprobación de la información del equipo de trabajo (por el equipo de trabajo) para compartir	70

15.8	Revisión de información del equipo de trabajo para coordinación	71

15.9	Revisión y autorización del modelo de información por parte nombrada principal	71

15.10	Revisión y aceptación del modelo de información por parte del adjudicador	71

15.11	Registro de lecciones aprendidas	72

16.	Plantillas para actividades de la fase operacional.	72

17.	Documentos de referencia y normas	72

18.	Experiencia Requerida:	73

19.	Índice de Imágenes	73

20.	INDICE DE TABLAS	74

# Resumen e Introducción

## Objetivo

El objetivo del Plan de ejecución BIM del Proyecto es elaborar un criterio de planificación detallada que defina cómo debe ser ejecutado, monitoreado y organizado el Proyecto en relación con la metodología BIM establecida.

La intención del Plan de ejecución BIM es facilitar una herramienta que asegure que todas las partes involucradas en el Proyecto están, de forma univoca, advertidos de las responsabilidades vinculadas a cada uno de ellos en el Proyecto.

Mediante el presente documento se establecen los criterios por los cuales se está usando la metodología BIM: define las metas, los objetivos parciales y las responsabilidades, así como los procesos que deben ser ejecutados a lo largo del ciclo de vida del Proyecto.

Este documento, es un documento vivo y que puede ser desarrollado y definido a lo largo del Proyecto con la finalidad de asegurar que se ajusta a lo planificado y acordado en las reuniones entre las partes.

Al redactar un BEP, se tendrán como contenidos mínimos los existentes en el EIR (Employer Information Requirements):

-	Información del proyecto.

-	Usos y objetivos BIM.

-	Matriz de roles y responsabilidades de los miembros.

-	Procesos BIM.

-	Protocolos de intercambio de información y formatos de entrega.

-	Requerimientos de información BIM.

-	Procedimientos para modelos compartidos.

-	Control de calidad.

-	Infraestructura y tecnología de software…

## Lista de abreviaturas

- BEP: Plan de ejecución BIM

- APOP: Adjudicador; cliente; promotor; recibidor de información

- LEAP: Adjudicatario principal; gestor y proveedor de información

- PEAP: Posible adjudicatario principal, ya sea propuesto, en proceso de licitación

- APP: Adjudicatario; equipo de trabajo; consultores; contratistas; generador de información

- KDP: Key Decision Point o punto de decisión clave (hito)

## Información del Proyecto.

Ref.a ISO-19650-2/5.1.6, 5.2.2

| Dato | Descripción |
| --- | --- |
| Código de Proyecto |  |
| Nombre de Proyecto |  |
| Propietario del activo |  |
| Propietario del proyecto/Cliente |  |
| Adjudicador |  |
| Ubicación y dirección del proyecto |  |
| Código/número(s) del proyecto |  |
| Tipo de contrato/método de entrega |  |
| Breve descripción del proyecto |  |
| Descripción adicional del proyecto |  |
| Tipo de activo |  |
| Estructura de activos |  |
| Fecha de inicio del diseño |  |
| Fecha de inicio de la construcción |  |
| Fecha de entrega |  |
| Área de activos estimada (bruta) |  |
| Área de activos estimada (neta) |  |
| Valor estimado de los activos |  |

Tabla de Información del Proyecto.

## Fases o Hitos Principales / Calendario breve

Solo se mencionarán las fases y/o hitos principales.

| Fase principal | OMNICLASS Tabla 31 | Código | Definición | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Estado Iniciado/Finalizado |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Preparación | 31-10 00 00 Inicio | A | Valoración / Definición Estratégica | - | - |  |  |
|  | 31-20 00 00 Conceptualización | B | Resumen de diseño / Diseño conceptual | - | - |  |  |
| Diseño | 31-30 00 00 Definición de criterios | C | Diseño esquemático | - | - |  |  |
|  | 31-40 00 00 Diseño | D | Desarrollo de diseño | - | - |  |  |
|  |  | E | Diseño técnico | - | - |  |  |
| Pre-Construcción | 31-50 00 00 Coordinación | F1 | Información de producción: documentos de construcción | - |  |  |  |
|  |  | F2-5 | Información de producción: Revisión, comentarios para el proceso del documento de licitación y aprobación del proyecto de seguridad del sitio | - | - |  |  |
|  |  | F6-G | Documentación de la licitación | - | - |  |  |
|  |  | H | Acción de licitación | - | - |  |  |
| Construcción | 31-60 00 00 Implementación | J | Movilización | - | - |  |  |
|  |  | K1 | Fase de Dibujo de Taller-Inicio | - | - |  |  |
|  |  | K2 | Inicio de Construcción – Excavación | - | - |  |  |
|  |  | K3 | Trabajos de construcción (inicio del vertido de cimientos) | - | - |  |  |
|  |  | K4 | Finalización sustancial | - | - |  |  |
|  |  | K5 | Finalización de la construcción | - | - |  |  |
| Entrega/Cierre | 31-70 00 00 Entrega / Liquidación | K6-7 | Entrega/cierre, Entrega de datos | - | - |  |  |
| Operaciones | 31-80 00 00 Operaciones | L | USE-Posterior a la finalización práctica | N/A | N/A |  |  |
|  |  | M | Mantenimiento y desarrollo de modelos de I+D | N/A | N/A |  |  |
| Cerrar | 31-90 00 00 Cierre | Z | Demolición | N/A | N/A |  |  |

Tabla de Hitos principales y cronograma general.

Es importante verificar y validar la información al inicio y al final de las etapas del proyecto. Además, es particularmente importante, que se realice una segunda verificación de la información al comienzo de una etapa de proyecto cuando:

- Existe un cambio de Adjudicatario entre una etapa y la siguiente, con especial atención a la posibilidad de utilizar la información recibida.

- En caso de retraso antes del inicio de la siguiente etapa del proyecto. (afectando a los cronogramas en el MIDP y TIDP)

- Cambio de Adjudicatario Principal durante una etapa del proyecto.

## Uso del BEP

El BEP se revisará y actualizará al final de cada fase (ref. a la tabla de hitos principales) según los resultados durante el proceso y los efectos de los resultados en las actividades posteriores. Se enumerarán las versiones de BEP relacionadas con las fases.

| Fase o Hito | Versión BEP | Fecha |
| --- | --- | --- |

Tabla de Versión del BEP según la fase del proyecto.

## Resumen Ejecutivo.

El resumen ejecutivo se redactará una vez finalizado el BEP.

Individuos designados para la gestión de la información

Cf. según ISO-19650-2/5.4.1: Conforme los nombres de las personas que asumirán la función de gestión de la información dentro del equipo de trabajo y ref. Según ISO 19650-2/5.1.1, incluya cualquier cambio acordado del paquete "Respuesta a la licitación". Cf. según ISO 19650-2/5.3.1, 5.3.2

Este punto trata sobre la verificación de que los equipos involucrados en un proyecto tienen la capacidad necesaria para cumplir con los requisitos de entrega de información. Esto implica revisar la experiencia, los recursos, las herramientas, las habilidades y los procedimientos que tienen para garantizar que pueden manejar la información de acuerdo con las normas establecidas.

Aspectos clave:

- Evaluación de recursos: El equipo debe contar con las herramientas tecnológicas adecuadas (software, hardware, infraestructura de TI).

- Competencias: Se debe asegurar que los miembros del equipo tengan las habilidades y experiencia necesarias para gestionar la información correctamente.

- Procesos y procedimientos: Los equipos deben tener procesos documentados que garanticen una gestión eficaz de la información.

- Verificación y auditoría: Se debe realizar un proceso de revisión o auditoría para confirmar que la capacidad es adecuada para las exigencias del proyecto.

Documentos:

MatrizResponsabilidad.xlsx

EvaluaciónCapacidadesEquipoTrabajo.xlsx

# Funciones, Responsabilidades y Autoridades (Lista de individuos)

Funciones de gestión de información del proyecto, funciones de gestión de información de tareas, funciones de información de activos: (la gestión de información de activos debe estar involucrada en todas las etapas de la ejecución del proyecto como se define en la Tabla 1, Cf. ISO 19650-1/7.2).

| Funcional | Profesional | Parte responsable |  |  |  | Datos de contacto |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Abr. | Descripción | Nombre Empresa/Individuo | Rol Según ISO | Correo electrónico | Teléfono |
| Gestor de la información | Nombre |  |  |  |  |  |  |

Tabla de Funciones y responsabilidades.

## Matriz de asignación de gestión de la información

Cf. según ISO-19650-2/Anexo-A (Nota: También se denomina Matriz de Responsabilidad-Actividades de Gestión de Información o Gestión de Información. Matriz de Responsabilidad)

Cf. ISO-19650-1/3.1.1: matriz de responsabilidad: Cuadro que describe la participación de varias funciones en la realización de tareas o entregables [FUENTE: ISO 37500:2014, 3.16 – modificado]. Nota 1 a la entrada: Una matriz de responsabilidad puede indicar responsabilidad, consulta e información, junto con la obligación de completar tareas o entregables.

Cf. ISO-19650-1/10.3: Se debe generar una matriz de responsabilidades como parte del proceso de planificación de entrega de información en uno o más niveles de detalle. Los ejes de una matriz de responsabilidad deben identificar:

- funciones de gestión de la información; y

- tareas de gestión de información de proyectos o activos, o entregables de información, según corresponda.

Esta matriz es una herramienta que define claramente quién es responsable de qué tareas relacionadas con la gestión de la información dentro del proyecto, asegurando que las responsabilidades estén asignadas de manera clara y se eviten ambigüedades.

Documento:

MatrizResponsabilidad.xlsx

# Solicitudes e información actualizadas de la invitación a la licitación y paquetes de respuesta de licitación.

Cf. a Cl.4 para "Norma de información" y Cl. 5 para "Métodos y procedimientos de producción de información"

Documentos:

EIR: Requisitos de intercambio de información del adjudicador

LOIN: Manual de Necesidad de Nivel de Información

LOA: Tabla de niveles de precisión

## Requisitos de intercambio de información del adjudicador.

Consulte Cl.3.2 para "Información de referencia y recursos compartidos", Cl.6.1.2 para "Criterios de aceptación", Cl.4 para "Estándar de información", Cl.5 para "Métodos y procedimientos de producción de información".

### Requisitos de información del adjudicador (Incl. Actualizaciones).

Establecer los requisitos de información del adjudicador a ser atendidos durante el nombramiento, y para ello se considerará su OIR, PIR y AIR. (ref. a ISO 19650-2/5.2.1)

Inclúyase actualizaciones del contenido PIR. Incluir requisitos de traspaso con referencia a AIR.

PIR explica la información necesaria para responder o informar objetivos estratégicos de alto nivel dentro del adjudicador en relación con un proyecto de activo construido en particular. Los PIR se identifican tanto en el proceso de gestión de proyectos como en el proceso de gestión de activos. Se debe preparar un conjunto de requisitos de información para cada uno de los puntos de decisión clave de El adjudicador durante el proyecto. Los clientes habituales pueden desarrollar un conjunto genérico de PIR que se puede adoptar, con o sin modificaciones, en todos sus proyectos. (Ref. a ISO-19650-1/5.4).

Documento:

PlantillaEIR.docx

#### Alcance del proyecto. Metas BIM / Objetivos BIM.

Describa cómo se utiliza BIM para lograr objetivos específicos del proyecto en diferentes etapas de este.

La siguiente tabla se presenta para describir cómo se utiliza BIM para lograr objetivos específicos del proyecto en diferentes etapas del mismo.

| Prioridad (alta/media/baja) | Descripción del objetivo (CoS) | Usos BIM |
| --- | --- | --- |

Tabla de Usos BIM.

| Prioridad (alta/media/baja) | Descripción del objetivo (CoS) | Usos BIM |
| --- | --- | --- |
|  | 1. Comunicación |  |
| Alta | 1.1 Utilizar el modelo como fuente principal de información para la toma de decisiones. | Modelado de las condiciones existentes/Estimación de coste/ Planificación 4D/ Revisión de diseño/ Auditoría de diseño/ Coordinación 3D/ Modelo de registro |
| Alta | 1.2 Establecer un entorno de trabajo colaborativo que agilice la comunicación entre los equipos. |  |
| Alta | 1.3 Generar y mantener un modelo accesible a todos los agentes implicados, incluyendo al personal no especializado en BIM. |  |
|  | 2. Gestión de la Información |  |
| Alta | 2.1 Implementar un sistema de identificación de elementos común que permita gestionar la información de un modo eficaz. | Modelado de las condiciones existentes/ Planificación 4D/ Revisión de diseño/ Auditoría de diseño/ Coordinación 3D/ Modelo de registro/ Planificación de mantenimiento/ Gestión de espacios |
| Alta | 2.2 Estructurar la información del modelo de manera que se posibilite la gestión del proyecto fuera del software de modelado. |  |
| Alta | 2.3 Utilizar el modelo para realizar estudios de optimización de áreas y espacios en el programa funcional del edificio. |  |
| Alta | 2.4 Identificar la información de proyecto que no se obtiene del modelo y establecer un método de control para evitar duplicidades. |  |
| Alta | 2.5 Generar documentación gráfica (planos) utilizando como base de datos principal el modelo; a excepción de los detalles constructivos. |  |
|  | 3. Diseño (3D) y coordinación |  |
| Alta | 3.1 Realizar tomas de datos que permitan obtener un modelo digital del estado actual, en caso de ser necesario (Edificios Existentes) o topográfico en Parcelas. | Modelado de las condiciones existentes/ Planificación 4D/ Revisión de diseño/ Auditoría de diseño/ Coordinación 3D/ Modelo de registro/ Planificación de mantenimiento/ Gestión de espacios |
| Alta | 3.2 Generar una única base de datos de proyecto cuya representación gráfica sea un modelo tridimensional. |  |
| Alta | 3.3 Establecer un sistema de control de interferencias para alcanzar una coordinación espacial de proyecto óptima previa a su ejecución. |  |
| Alta | 3.4 Generar y mantener un modelo federado que sirva como punto común de revisión y comunicación entre los diferentes equipos del proyecto. |  |
| Media | 3.5 Generar infografías enfocadas a la explotación comercial del edificio y su proceso constructivo. |  |
| Alta | 3.6 Utilizar el modelo tridimensional para llevar a cabo las revisiones de diseño que agilicen el trabajo de todas las partes implicadas. |  |
|  | 4. Planificación y gestión de la ejecución |  |
|  | 5. Medición y coste |  |
|  | 6. Análisis y optimización de sistemas |  |
|  | 7. Cierre, operación y mantenimiento |  |

Tabla de Usos BIM

#### El propósito previsto

El propósito previsto para el cual la información será utilizada por el adjudicador.

......

#### Usos BIM del proyecto

Lista de casos de uso BIM esperados y entregables para cada uso BIM. Incluya casos de uso de valor agregado y entregables.

Consulte:

MatrizResponsabilidad.xlsx

| Usos BIM en fases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Nombre de uso BIM | Evaluación | Diseño conceptual | Diseño esquemático | Desarrollo de diseño | Diseño técnico | Doc. Construcción | Seguridad y sitio | Doc. Licitación | Acción de licitación | Movilización | Construcción | Entrega/Cierre | Puesta en marcha | Mantenimiento y desarrollo | Demolición |
|  |  | A | B | C | D | E | F1 | F2-6 | G | H | J | K1-5 | K6-7 | L | M | Z |
| 1A | Modelado de condiciones existentes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1B | Modelado de condiciones existentes_Modelado del sitio circundante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1C | Modelado de condiciones existentes_Geotécnico, ambiental |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2A | Estimación de costos 5D (cómputo de cantidades y estimación detallada) y Cost Man. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2B | Modelo de Costo Presupuestario 5D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Planificación, programación y secuenciación de construcción 4D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sitio de análisis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Programación (Validación del Programa Espacial) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Creación de bibliotecas de objetos BIM a medida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Reseñas de diseño |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Validación de Código_ Código Internacional de Construcción IBC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Validación de código_Verificación de las pautas de la ADA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Análisis de Ingeniería_Evaluación de Sostenibilidad (Evaluación Leed/Documentación de Crédito Leed) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Análisis de ingeniería_Análisis de iluminación (integración de luz natural) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Análisis de ingeniería_Análisis de energía (modelado de energía, estudios solares, análisis de luz natural) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Análisis de Ingeniería_Análisis Estructural. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Análisis de Ingeniería_Mecánica A. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Análisis de Ingeniería_Geotécnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Análisis ambiental (pasivo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Seguridad Contra Incendios-Activa (Validación de Código/Análisis e Informe con Propuestas, Consultoría) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Seguridad Contra Incendios-Pasiva (Validación/Análisis de Código e Informe con Propuestas, Consultoría) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Análisis acústico y modelado de clasificación de sonido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Autoría de Diseño_Arquitectónico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Autoría de Diseño_Diseño Estructural / Sistemas Constructivos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Autoría de diseño_Mecánico |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Autoría de Diseño_Protección Contra Incendios (Mecánica) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Autoría de Diseño_Fontanería |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Usos BIM en fases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # | Nombre de uso BIM | Evaluación | Diseño conceptual | Diseño esquemático | Desarrollo de diseño | Diseño técnico | Doc. Construcción | Seguridad y sitio | Doc. Licitación | Acción de licitación | Movilización | Construcción | Entrega/Cierre | Puesta en marcha | Mantenimiento y desarrollo | Demolición |
|  |  | A | B | C | D | E | F1 | F2-6 | G | H | J | K1-5 | K6-7 | L | M | Z |
| 25 | Autoría de diseño_Eléctrico (incluida alarma contra incendios) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Autoría de Diseño_Ingeniería Civil |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Autoría de diseño_Paisaje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Planificación y diseño de ascensores (y escaleras mecánicas). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Análisis de zonas y zonificación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30a | Diseño de Fachadas (e Ingeniería) -Diseño Computacional y Paramétrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30b | Diseño (e ingeniería) de fachadas: prueba y análisis de viento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30c | Diseño (e ingeniería) de fachadas: cálculos estructurales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30d | Diseño de fachadas (e ingeniería) -Det.Des computacional y paramétrico. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30e | Diseño (e ingeniería) de fachadas: para fabricación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ingeniería de valor Gestión de valor y optimización del diseño (y desarrollo de inquilinos/operadores) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Conjunto de datos COBie/Entregables COBie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Producción de dibujos de construcción |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Coordinación 3D/Evitación de conflictos, Detección, Gestión de problemas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Control y planificación 3D y diseño de construcción en campo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Coordinación de dibujos y modelos de TALLER, presentaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Fabricación digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Autorización de mantenimiento mecánico/equipo, Mod. espacial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Planificación de utilización del sitio/logística y seguridad del sitio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Modelo construido |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Puesta en servicio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Modelado de registros |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Agencia-Marketing/Enajenación al Mercado |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Simulación de peatones (peligro y permanencia) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Gestión de emergencias (evaluación de seguridad y planificación de desastres) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Planificación/Gestión del Espacio y Gestión de Movimientos de Seguimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Gestión de activos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Análisis del sistema constructivo (operativo) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Programación de mantenimiento (preventivo) de edificios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Modelo de formación en mantenimiento |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Integración de automatización de sistemas de construcción (BSA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Tabla de Usos BIM en las fases del proyecto

#### La ruta de adquisición prevista.

La ruta de adquisición prevista se mencionará como esquema (o tabla) con una breve descripción de su organización.

De dónde se obtiene la información para trabajar el modelo de información. Hace referencia a el espacio de información de referencia y recursos compartidos del que habla la ISO 19650 Parte 2, en el punto 5.1.6

.....

### Nivel de información necesario

Cf. según ISO-19650-2/5.2.1.b. y Ref. según ISO-19650-1/3.3.16 (Nivel de información necesario: Marco que define el alcance y la granularidad de la información. Nota 1 a la entrada: Uno de los propósitos de definir el Nivel de información necesario es evitar la entrega de demasiada información.)

Cf. según ISO-19650-1/11.2:

El nivel de información entregable debe determinarse de acuerdo con su propósito. Esto debería incluir la determinación adecuada de la calidad, cantidad y granularidad de la información. Esto se conoce como su Nivel de información necesario y puede variar de entregable a entregable.

Existe una variedad de métricas para determinar los niveles de necesidad de información. Por ejemplo, dos métricas complementarias pero independientes pueden definir el contenido geométrico y alfanumérico en términos de calidad, cantidad y granularidad. Una vez que se hayan definido estas métricas, deben usarse para determinar los niveles de información necesarios en todo el proyecto o activo. Todo esto debe estar descrito claramente dentro de la OIR, PIR, AIR o EIR.

Los niveles de necesidad de información deben estar determinados por la cantidad mínima de información necesaria para responder a cada requisito relevante y no más. Todo lo que supere este mínimo se considera desperdicio. Las partes líderes designadas deben considerar el riesgo de que la importación automática de información de objetos en modelos de información pueda introducir un Nivel de información necesario mayor que el requerido.

La relevancia de una información entregable no siempre está correlacionada con su granularidad. Sin embargo, el Nivel de información necesario está estrechamente relacionado con la estrategia de la federación.

La granularidad de la información alfanumérica debe considerarse al menos tan importante como la de la información geométrica.

......

Consulte:

Plantilla_LOIN.xlsx

Métricas existentes: LOMD (Nivel de definición del modelo) = LOD (Nivel de detalle del modelo) + LOI (Nivel de información del modelo) / LOD (Nivel de desarrollo):

La Tabla a continuación se actualizará según el estándar CEN/TC 442-prEN17412 Nivel de información necesario (cuando esté disponible)

|  | LOMD |  | LOD |  | Definición |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LOD | LOI | LOG | LOI |  |
| LOMD1/LOD100 |  |  |  |  | Fase de Prediseño (Simbólico-Breve) |
| LOMD2/LOD100 |  |  |  |  | Conceptual |
| LOMD3/LOD200 |  |  |  |  | Fase de diseño esquemático (definición genérica) |
| LOMD4/LOD300 |  |  |  |  | Desarrollo de diseño |
| LOMD5/LOD135 |  |  |  |  | Documentos de Construcción por Disciplinas para Licitación |
| LOMD6/LOD400 |  |  |  |  | Dibujo de taller (durante la construcción y puesta en servicio) |
| LOMD2/LOD500 |  |  |  |  | As Built. Según construcción y operaciones (tal como se construyó) |
| LOMD2/LOD500 |  |  |  |  | Operación y mantenimiento |

Tabla de Nivel de información necesaria según Usos BIM

### Información de apoyo Adjudicatario Principal.

Cf. según ISO-19650-2/5.2.1.d  " La información de respaldo que la posible parte designada líder podría necesitar para comprender o evaluar completamente cada requisito de información o sus criterios de aceptación. Al establecer esta información de activos existente, recursos compartidos, soporte. Se tendrán en cuenta documentos o material de orientación, referencias a normas internacionales, nacionales o industriales pertinentes y ejemplos de entregables de información similares.

| Nº | Nombre del archivo | Descripción | Carpeta en CDE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

Tabla de Información de respaldo

### Cronograma de hitos

Consulte:

Cf. ISO-19650-2/5.2.1.e, PSC: Calendario del proyecto del plan del proyecto

En la siguiente tabla se menciona la siguiente información para su consideración;

fechas que debe cumplir cada requisito con respecto al tiempo necesario por parte de El adjudicador para revisar y aceptar la información y los procesos de aseguramiento interno de El adjudicador (ref. a ISO 19650-2/5.2.1.e)

descripción detallada de la información en cada uno de los puntos de decisión clave (Ref.a ISO-19650-2/5.1.2, 5.1.3, 5.2.1)

Para obtener un plan de trabajo detallado, revise y presente su solicitud a; (en la carpeta: Entrega de Documentos de Gestión de la Información)

| Hitos (y fases detalladas) y calendario de puntos de decisión clave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Fases principales |  | Código |  | Definición | Punto de decisión clave |  | Fecha inicio | Fecha fin | Estado |
|  |  |  |  |  |  |  | DD/MM/AA | DD/MM/AA | Fin/Inicio |
|  |  |  |  |  | Código | Definición |  |  |  |
| PREPARACIÓN | COMIENZO | A |  | Valoración / Definición Estratégica | - | - | ../Ene/.. | ../m/.. | Comenzar |
|  | DISEÑO CONCEPTUAL | B | 1 | Continuar con el diseño conceptual | KDP-1 | Decisión y comentarios para proceder con el diseño conceptual. | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | B | 2 | Resumen de diseño/Diseño conceptual | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | B | 3 | *Transferencia/entrega de datos 1 |  |  | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | B | 4 | Aprobación: Aviso de diseño para proceder | KDP-2 | Aprobación y comentarios de Apop para iniciar Diseño Esquemático (acuerdo de contrato “Proyecto Básico”) | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | B | 5 | - | KDP-3 | Decisión sobre los criterios básicos de diseño del MEP | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | B | 6 | * Actualización del Paquete de Entrega de Datos 1 |  |  | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Se agregan comentarios del APOP y criterios de decisión para MEP. |  |  |  |  |  |
| DISEÑO | DISEÑO ESQUEMÁTICO | C | 1 | Diseño esquemático | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | C | 2 | *Transferencia/entrega de datos 2 |  |  | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | C | 3 | Aprobación (del adjudicador): | KDP-4 | Aprobación y comentarios de Apop para iniciar el desarrollo del diseño | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Aviso de diseño para proceder |  |  |  |  |  |
|  |  | C | 4 | Autoridad Pública Local: Entrevista con autoridades locales | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | C | 5 | Actualización de los criterios de diseño del MEP y comentarios de Apop según las entrevistas con las autoridades locales | KDP-5 | Criterios y comentarios de diseño MEP actualizados | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | C | 6 | *Actualización del Paquete de Entrega de Datos 2 según C5 |  |  | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | C | 7 | Aprobación (Autoridad pública local): Aviso de diseño para continuar | KDP-6 | Aprobación de las Autoridades Públicas Locales para iniciar el Proceso de Desarrollo del Diseño | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  | DESARROLLO DE DISEÑO | D | 1 | Inicio del desarrollo del diseño | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | D | 1a | Punto de control del desarrollo del diseño: %25 de finalización | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | D | 1b | Punto de control del desarrollo del diseño: %50 de finalización | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | D | 1c | Punto de control del desarrollo del diseño: %75 de finalización | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | D | 1 día | Finalización del desarrollo del diseño. | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | D | 2 | *Transferencia/entrega de datos 3 | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | D | 3 | Aprobación (del adjudicador): | KDP-7 | Aprobación y comentarios de Apop para iniciar el proceso de diseño técnico | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Aviso de diseño para proceder |  |  |  |  |  |
|  |  | D | 4 | Aprobación (y comentarios): de la autoridad de construcción local/solicitud de permiso de planificación detallada | KDP-8 | Comentarios de la autoridad de construcción local | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | D | 5 | *Actualización del Paquete de Entrega de Datos 3 según D3 y D4 |  |  | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  | DISEÑO TÉCNICO | Y | 1 | Diseño Técnico-Inicio | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | Y | 1a | Diseño técnico: Punto de control %25 de finalización | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | Y | 1b | Diseño técnico: punto de control %50 de finalización | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | Y | 1c | Diseño técnico: punto de control %75 de finalización | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | Y | 1c | Diseño Técnico- Finalización | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | Y | 2 | *Transferencia/entrega de datos 4 |  |  | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | Y | 3 | Aprobación (del adjudicador): | KDP-9 | Aprobación y Comentarios de Apop para iniciar Proceso de Documentos de Construcción | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Aviso de diseño para proceder |  |  |  |  |  |
|  |  | Y | 4 | Autoridad Pública Local: Entrevista con autoridades locales | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | Y | 5 | *Actualización del Paquete de Entrega de Datos 4 según E3 y E4 |  |  | ../m/.. | ../m/.. | .. |
| PRE CONSTRUCCIÓN | DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN / IMPLEMENTACIÓN | F | 1 | Información de producción- | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Documentos de construcción-Inicio |  |  |  |  |  |
|  |  | F | 1a | Punto de control de documentos de construcción -01 | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | F | 1b | Punto de control de documentos de construcción -02 | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | F | 1n | Punto de control de documentos de construcción -n | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | F | 2a | Información de producción: finalización de los documentos de construcción y obtención del informe OCTis | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | F | 2b | *Transferencia/entrega de datos 5 |  | DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | F | 3a | Aprobación (del adjudicador): | KDP-10 | Aprobación y comentarios de Apop para iniciar la solicitud de aprobaciones legales | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Aviso de diseño para proceder |  |  |  |  |  |
|  |  | F | 3b | Actualización según los comentarios de Apop | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | F | 4 | Aprobación (autoridad de construcción local) Solicitud de aprobaciones legales y licencia de construcción | KDP-11 | Aprobaciones legales y recepción de la licencia de construcción | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | F | 5 | *Actualización del Paquete de Entrega de Datos 5 |  | DOCUMENTOS DE CONSTRUCCIÓN-ACTUALIZACIÓN | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | según F3b y F4 |  |  |  |  |  |
|  | DOCUMENTACIÓN DE LA LICITACIÓN | F | 6a | Información de producción: revisión final por parte de todas las partes y comentarios finales para el proceso de documentación de licitación. | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | F | 6b | Aprobación (Adjudicador): | KDP-12 | Aprobación para proceder con la documentación de licitación y la seguridad del sitio | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Aviso para proceder |  |  |  |  |  |
|  |  | F | 6c | Aprobación del proyecto por seguridad y salud | KDP-13 | Aprobación por Apop y Autoridad Pública Local | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | G |  | Documentación de la licitación | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | H | 1 | Acción de licitación | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | H | 2 | Acción de licitación: aprobación | KDP-14 | Aprobación y comentarios de Apop | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  |  |  | (Aprobación con notas) |  |  |  |
|  |  | H | 3 | *Transferencia/entrega de datos 6 (actualizado según F6a-H3) |  | PAQUETE DE DOCUMENTOS DE LICITACIÓN | ../m/.. | ../m/.. | .. |
| CONSTRUCCIÓN | MOVILIZACIÓN | J | 1 | Oferta de construcción recibida | KDP-15 | Aprobación de la oferta por parte de Apop/Cliente | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | J | 2 | Aprobación Autoridad Pública Local: Aviso de Continuación de Construcción | KDP-16 | Aprobación del “Área de Construcción” (solicitada por la Com. de Construcción/GC) por parte de la Autoridad Pública Local | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | J | 3a | Movilización | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | J | 3b | Nota de decisión de Apop/Leap | KDP-17 | Decisión sobre responsabilidades de dibujo de taller y administración de construcción. | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | : Se recomienda involucrar al arquitecto en la administración de la construcción hasta el proceso de finalización práctica. |  |  |  |  |  |
|  | PLANOS DE TALLER Y CONSTRUCCIÓN | K | 1 | Fase de dibujo de taller - Inicio (En línea con las ejecuciones - En cada punto de control se tomarán las aprobaciones necesarias de Apop para futuras ejecuciones) | - | Aprobación (por parte de Apop) del paquete de planos de taller, parte 1 | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | K | 2 | Inicio de Construcción-Excavación | KDP-18 | Aprobación (por parte de Apop) del paquete de dibujo de taller... | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | K | 3 | Trabajos de construcción | KDP-19 | Aprobación (por parte de Apop) del paquete de dibujo de taller... | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | (inicio del vertido de cimientos) |  |  |  |  |  |
|  |  | K | 3a | Punto de Control de Obras de Construcción-A1 (por determinar especial para el proyecto) | KDP-20a | Aprobación (por parte de Apop) del paquete de dibujo de taller... | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | K | 3b | Punto de Control de Obras de Construcción-A2 (a determinar especial para el proyecto) | KDP-20b | Aprobación (por parte de Apop) del paquete de dibujo de taller... | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | K | 3n | Punto de Control de Obras de Construcción-An (a determinar especial para el proyecto) | KDP-20n | Aprobación (por Apop) del paquete de planos de taller Parte-N | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | K | 4a | Finalización sustancial: | KDP-21 | Finalización de las aprobaciones (por parte de Apop) de todos los paquetes de dibujo de taller. | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Punto de control de las obras de construcción -B1 (por determinar especial para el proyecto), incluidos los planos de taller. |  |  |  |  |  |
|  |  | K | 4b | *Transferencia/entrega de datos 7 |  | PAQUETE DE DIBUJOS DE TALLER |  |  |  |
|  |  | K | 4c | Punto de Control de Obras de Construcción -B2 (a determinar especial para el proyecto) | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | K | 4n | Punto de Control de Obras de Construcción -Bn (a determinar especial para el proyecto) | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | K | 5 | Finalización de la construcción | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
| ENTREGA/CIERRE |  | K | 6 | Traspaso/cierre: | KDP-25 | Inspección y comentarios de Apop | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Comentarios del adjudicador |  |  |  |  |  |
|  |  | K | 7a | Entrega / Cierre: Revisiones de trabajos de construcción según comentarios | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | k | 7b | *Transferencia/entrega de datos 8 |  | AS BUILT | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | k | 7c | Aprobación (del adjudicador): | KDP-26 | Aprobación y comentarios de Apop para iniciar la solicitud de aprobaciones legales | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Aviso de diseño para proceder |  |  |  |  |  |
|  |  | k | 7d | *Actualización del Paquete de Entrega de Datos 8 |  | ACTUALIZACIÓN AS BUILT | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | según K7c |  |  |  |  |  |
|  |  | k | 7e | Aprobación (adjudicador y todas las partes): Aviso de aceptación | KDP-27 | Certificado de Aceptación ( | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  |  |  | documento de finalización de la construcción) redactado y firmado por todas las partes involucradas en la construcción. |  |  |  |
| OPERACIONES | USO (POST REALIZACIÓN PRÁCTICA) | l | 1 | OPERACIÓN/USO: Posterior a la finalización práctica: Administración del contrato de construcción después de la finalización práctica y realización de inspecciones finales. | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | l | 2 | *Data Drop 9 OPERACIÓN/USO: |  | PIM a AIM | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | Actualizar Datos BIM |  |  |  |  |  |
|  |  | l | 3 | OPERACIÓN/USO: Aprobación del Apop/Operador | KDP-28 | Aviso de Apop/Operador para continuar con la gestión de instalaciones | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | l | 4 | OPERACIÓN/USO: Después de la finalización práctica: ayudar al usuario del edificio durante el período de ocupación inicial. | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | M | 1a | Mantenimiento y desarrollo de modelos de I+D | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | M | 1b | *Transferencia/entrega de datos 10 |  | AIM a PIM | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | M | 2a | Decisión de renovación 1 | KDP-29 | Decisión de renovación-1 | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | y ciclo de vida útil |  |  |  |  |  |
|  |  | M | 2b | *Transferencia/entrega de datos 11 |  | AIM a PIM | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  | M | 2n | Decisión de renovación-n | KDP-N | Decisión de renovación-n | ../m/.. | ../m/.. | .. |
|  |  |  |  | & Re-ciclo de vida |  |  |  |  |  |
|  |  | M | 2n | *Transferencia/entrega de datos n |  | AIM a PIM | ../m/.. | ../m/.. | .. |
| Cierre |  | CON |  | Cierre/Demolición | - | - | ../m/.. | ../m/.. | .. |

Tabla de Información de respaldo

Es importante verificar y validar la información al inicio y al final de las etapas del proyecto. Además, es particularmente importante, que se realice una segunda verificación de la información al comienzo de una etapa de proyecto cuando:

- Existe un cambio de Adjudicatario entre una etapa y la siguiente, con especial atención a la posibilidad de utilizar la información recibida.

- En caso de retraso antes del inicio de la siguiente etapa del proyecto. (afectando a los cronogramas en el MIDP y TIDP)

- Cambio de Adjudicatario Principal durante una etapa del proyecto.

## Información de referencia y recursos compartidos,

Consulte "PIT_1" para obtener "Información del proyecto" y referencia. a. ISO 19650-2/5.1.6, 5.2.2)

DOCUMENTOS:

Guía de biblioteca y estructura de biblioteca en el entorno común de datos (CDE)

Guía de recursos compartidos y recursos compartidos en el entorno común de datos (CDE)

.....

### Guía de biblioteca y estructura de biblioteca en el entorno común de datos,

Mencionar cómo usar la biblioteca, estructura de la biblioteca, cómo crear nuevos objetos y cómo usar los existentes, reglas de excepción, procedimientos de la biblioteca.

.....

Figura 3 - 1: Estructura de la biblioteca

### Guía de recursos compartidos y recursos compartidos en el entorno común de datos,

Mencione cómo usar los recursos compartidos, la estructura de carpetas de recursos compartidos, quién hará qué para tener un recurso compartido adecuado y qué recurso compartido es apropiado para usar y los procedimientos actuales.

.....

| Carpeta de recursos compartidos |  |  |
| --- | --- | --- |
| La carpeta [XXXXXX/06-Recursos/Recursos_Compartidos] consta de tres subcarpetas mencionadas a continuación |  |  |
| Existentes Los archivos de recursos antiguos se archivarán en subcarpetas separadas según las fechas. Subcarpeta: AAAA/MM/DD | Compartidos Archivos nuevos o adaptados de los existentes por la parte responsable. Se compartirá aquí primero si necesita revisión por el resto de partes. | Publicados Documentos listos para ser usados por el equipo de desarrollo. |

Tabla de Recursos compartidos

### Información de referencia del proyecto y recursos compartidos (REF_2)

| Nº | Nombre del archivo | Descripción | Revisión (Metadatos) | Carpeta en CDE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |

Tabla de Información de referencia del proyecto y recursos compartidos

## Requisitos relacionados con el protocolo de información del Proyecto

Cf. ISO-19650-2/5.1.8: El adjudicador establecerá el protocolo de información del proyecto, tal como se define a continuación, incluidos los acuerdos de licencia asociados, que, posteriormente y de manera apropiada, se incorporarán a todos los nombramientos. Al hacer esto, el adjudicador deberá considerar:

Obligaciones específicas del adjudicador, las posibles partes designadas principales y las posibles partes designadas relacionadas con la gestión o producción de información, incluido el uso del entorno común de datos (CDE) común del proyecto;

Cualquier garantía o responsabilidad asociada al modelo de información del proyecto; antecedentes y primer plano derechos de propiedad intelectual de la información; el uso de información sobre activos existentes; el uso de recursos compartidos; el uso de información durante el proyecto, incluidos los términos de licencia asociados; y la reutilización de la información tras el nombramiento o en caso de cese.

### Estándares, métodos y procedimientos del entorno común de datos (CDE) comunes del proyecto.

Cf. según ISO-19650-2/5.1.7: El adjudicador deberá establecer (implementar, configurar y respaldar) el entorno común de datos (CDE) común (CDE) del proyecto para satisfacer los requisitos generales del proyecto y respaldar la producción colaborativa de información. El entorno común de datos (CDE) común del proyecto permitirá:

- cada contenedor de información tendrá una identificación única, basada en una convención acordada y documentada compuesta por una cantidad de campos separados por un delimitador;

- a cada campo se le asignará un valor a partir de un estándar de codificación acordado y documentado;

- cada contenedor tendrá asignados los siguientes atributos:

  - estatus (idoneidad)

  - revisión (y versión);

  - clasificación (de acuerdo con el marco definido en ISO 12006-2)

- la capacidad de los contenedores de información para realizar la transición entre estados;

- el registro del nombre del usuario y la fecha en que las revisiones del contenedor de información cambian entre cada estado;

- acceso controlado a nivel de contenedor de información.

Se recomienda encarecidamente que el CDE del proyecto esté implementado antes de emitir la invitación a licitar, para que la información pueda compartirse con las organizaciones licitadoras de manera segura.

El adjudicador también puede designar a un tercero para que albergue, gestione o apoye el CDE del proyecto. En este caso, se recomienda que esto se haga como un nombramiento separado antes de que comience la contratación de cualquier otra parte designada. O el adjudicador también puede, en una fecha posterior, designar a una parte designada para que se haga cargo del alojamiento, la gestión o el soporte del proyecto CDE. En cualquier caso, se recomienda que el adjudicador defina una especificación de requisitos funcionales y no funcionales.

La estructura del CDE creada de acuerdo con la ISO-19650 y los estándares mencionados en 3.3.1 y 4.4.2.

.....

Figura 3 - 2: Concepto CDE en ISO 19650-1

Mencionar todos los estándares, métodos y procedimientos del CDE que se utilizarán durante el Ciclo de Vida.

.....

Figura 3 - 3: Control de revisión durante el trabajo en curso (WIP)

Figura 3 - 4: Control de revisión de la información compartida

Figura 3 - 5: Control de revisión de contenedores de información publicada

| Paso | Contenedor de información | Estado | Revisión |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 |  |  |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| ,, |  |  |  |

Tabla de Ejemplo de desarrollo de un contenedor de información en el CDE

Figura 3 - 6: Figura del esquema que ilustra el proceso de desarrollo mencionado en la tabla anterior

Figura 3 - 7: Estructura de carpetas del proyecto en la nube

Figura 3 - 8: Estructura de carpetas del proyecto en los servidores locales del actor

### Requisitos de formación (TRA_1)

Cf. según ISO-19650-2/5.3.3, 5.3.5

Explique los requisitos de capacitación haciendo referencia a la siguiente tabla y mencione las condiciones de actualización del plan de capacitación.

| Capacitación sujeto | Uso BIM relacionado (Código) | Equipo a formar | Individuos del equipo a ser formados (#) | Fecha inicio (dd/mm)aa) | Fecha final (dd/mm/aa) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla de Plan de capacitación

# Información estándar.

Cf. ISO-19650-2/5.4.1: acordar con el adjudicador cualquier adición o modificación a la norma de información del proyecto).

Cf. ISO-19650-2/5.2.1, 5.2.4,

Cf. ISO-19650-2/5.3.2: f) El pre-BEP incluye cualquier adición o enmienda propuesta al estándar de información del proyecto que el equipo de desarrollo requiera para facilitar la efectividad:

- intercambio de información entre equipos de trabajo,

- distribución de información a partes externas, o

- entrega de información al adjudicador;

Cf. ISO-19650-2/5.1.4: El adjudicador deberá establecer cualquier estándar de información específico requerido por la organización de El adjudicador dentro del estándar de información del proyecto. Al hacer esto, el adjudicador deberá considerar:

- el intercambio de información:

- dentro de la organización del adjudicador,

- entre El adjudicador y las partes interesadas externas,

- entre El adjudicador y los operadores o mantenedores externos,

- entre la posible parte designada principal y el adjudicador

- entre posibles partes designadas en el mismo proyecto, y

- entre proyectos interdependientes;

- los medios de estructurar y clasificar la información;

- el método de asignación para el Nivel de información necesario; y

- el uso de la información durante la fase operativa del activo.

Esta sección incluye actualizaciones de "Invitación a licitar" y "Paquetes de respuesta a la licitación".

DOCUMENTOS:

- Matriz de Asignación de Gestión de Información

- Funciones, Responsabilidades y Autoridades (Lista de Individuos)

- Ruta de Adquisición (Esquema y Tabla)

- Procesos y Procedimientos de Colaboración (dentro del CDE)

- Estructura, Estándares, Métodos, Procedimientos del CDE del Proyecto

- (Incl. Requisitos de seguridad y COL-PP)

- Requisitos de denominación de contenedores de información

- Sistema de clasificación y metadatos del proyecto

- Las tolerancias de construcción para todas las disciplinas se mencionan en la cláusula de nivel de precisión

.....

## Requisitos de nombre

Cf. según ISO-19650-1/3.3.12, ISO-19650-1/12.1, ISO 13567-2

Explique cada tipo de requisito de nomenclatura de contenedor de información que se utilizará en el proyecto.

Mencione cada tipo de Código que se utilizará en el proyecto. (Se dan ejemplos a continuación).

Mencione el método para nombrar habitaciones/áreas, escaleras, ventanas, puertas y otros elementos (por ejemplo, el nombre de las habitaciones comenzará desde la escalera en el sentido de las agujas del reloj, etc.).

La revisión y el estado son necesarios para seguir el progreso de un contenedor de información hasta su finalización y autorización. El código de revisión y estado debe ser parte de los metadatos atribuidos, no del nombre del archivo. Para "Metadatos", consulte la Cl. 4.2.2

.....

| PROYECTO |  | AUTOR |  | FASE |  | ZONA/NIVEL |  | TIPO |  | DISCIPLINA/ROL |  | NÚMERO |  | DESCRIPCIÓN (opcional) |  | ESTADO* |  | REVISIÓN* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXXXXX | - | ANT | - | VV(V) | - | ZZ(Z) | - | TTT | - | DDD | - | 000 | - | Breve Descripción | - | SO | - | V1 |

Tabla de Nomenclatura de archivos y contenedores de información

## Medios para estructurar y clasificar la información

Cf. según ISO-19650-1/3.3.13

Cf. según ISO-19650-1/12.1: Cada contenedor de información gestionado a través del CDE debe tener metadatos que incluyan:

- un código de revisión, de acuerdo con una norma acordada, por ejemplo, IEC 82045-1; y

- un código de estado, que muestra los usos permitidos de la información.

Además, habrá que clasificar los contenedores de información (Cf. ISO-19650-2/5.1.7) No ha de confundirse esta clasificación con la de los elementos internos dentro del contenedor de información, como lo puede ser una puerta. Hay sistemas que permiten clasificar estos elementos pero no los archivos que los contienen.

ISO 19650-1 establece que la clasificación debe realizarse según un sistema de acuerdo con ISO 12006-2.

.....

### Metadatos

Explicar los estándares de metadatos a cumplir. A continuación, se menciona información de muestra.

▸Cf. según ISO-19650-2/5.1.7

.....

#### Revisión

| P | 01 |  | 02 |
| --- | --- | --- | --- |
| Prefijo=P o C "P" representa contenedores de información preliminar (no contractual). "C" representa contenedores de información contractual. | Dos valores numéricos enteros que representan la revisión principal que eventualmente se compartirá con otros equipos de tareas en el equipo de desarrollo. | . | Un punto seguido de dos valores numéricos enteros que representa la Versión WIP (Trabajo en curso) de la revisión primaria. |

Tabla Revisión del contenedor de información

#### Estado (idoneidad)

| Código | Descripción | Revisión |
| --- | --- | --- |
| Trabajo en progreso (WIP) |  |  |
| S0 | Estado inicial | Revisión preliminar y versión. |
| Compartido (no contractual) |  |  |
| S1 | Adecuado para la coordinación | Revisión preliminar |
| S2 | Adecuado para información de referencia | Revisión preliminar |
| S3 | Adecuado para revisión y comentario. | Revisión preliminar |
| S4 | Apto para homologación escénica | Revisión preliminar |
| S5 | En desuso* | N / A |
| S6 | Adecuado para autorización PIM | Revisión preliminar |
| S7 | Adecuado para autorización AIM | Revisión preliminar |
| Publicado (contractual) |  |  |
| A1, ..., An | Autorizado y aceptado | Revisión contractual |
| B1, ..., Bn | Aprobación parcial (con comentarios) | Revisión preliminar |
| Publicado (para aceptación de AIM) |  |  |
| CR | Como documento de registro construido | Revisión contractual |

Tabla Estado (idoneidad) del contenedor de información

| Nombre del contenedor | Metadatos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Descripción | Estado | Revisión Nº | Autor | Presentación | Clasificación del contenedor |  |
|  |  |  |  |  | Fecha | Código | Descripción |
| xxxxxxx-xxx-xx-xx-xx-x-xxxxxxxx | **************** | xx | xxx.xx | ************** | DD/MM/AA | ************* | ******************** |

Tabla Asignación de metadatos (ejemplo del CDE)

| Código | Descripción |
| --- | --- |
| S0 | Asignado por equipos de trabajo para identificar contenedores de información como Trabajo en progreso y que aún no son aptos para compartirse fuera del equipo de trabajo. |
| S1 | Asignado por equipos de trabajo para limitar el uso del contenedor de información a actividades de coordinación únicamente por parte de sus destinatarios. Los contenedores de información a los que se les asigna este estado solo deben usarse para comprender o avanzar en sus propios entregables de manera coordinada. Es probable que se asigne a un contenedor de información geométrica, pero es importante comprender que S1 se puede asignar a cualquier contenedor de información. |
| S2 | Asignado por equipos de trabajo para limitar el uso del contenedor de información para cualquier actividad específica por parte de sus destinatarios. Este estado indica que el autor lo proporciona a título informativo únicamente para ayudar a otros en determinadas situaciones. Por ejemplo, la información de referencia proporcionada por el adjudicador, como un informe de deterioro, recibiría este código de estado. Otro ejemplo sería un archivo de correo electrónico que contenga fotografías del sitio. |
| S3 | Asignado por equipos de trabajo para limitar el uso del contenedor de información a comentar y revisar actividades únicamente por parte de sus destinatarios. Los contenedores de información a los que se les asigna este estado solo deben usarse para revisar su contenido con respecto a los requisitos de información o para proporcionar comentarios sobre su desarrollo. Por ejemplo, una propuesta esquemática para resolver un problema de diseño técnico durante la etapa de Concepto. |
| S4 | Asignado por equipos de trabajo para limitar el uso del contenedor de información para realizar actividades de aprobación únicamente por parte de sus destinatarios. El resultado de la revisión posterior a este estado debe ser la aceptación del contenedor de información de que cumple con los requisitos de la etapa. |
| S5 | Este código de estado no se utiliza en el Anexo Nacional. |
| S6 | Asignado por los equipos de trabajo para limitar el uso del contenedor de información a la autorización de el adjudicatario principal del modelo de información del proyecto (ver ISO 19650-2 cláusulas 5.7.1 y 5.7.2). La información no debe utilizarse con fines contractuales, por ejemplo, construcción, hasta que el modelo de información del proyecto del que forma parte haya sido autorizado por la parte designada principal y aceptado por el adjudicador. Si el modelo de información del proyecto se rechaza pero el contenedor de información en sí no requiere modificación, su estado permanecerá en S6 hasta que se autorice el modelo de información del proyecto. Si se rechaza el modelo de información del proyecto y el contenedor de información requiere modificación, se le asigna el estado SO hasta que se pueda compartir nuevamente. Tenga en cuenta que un modelo de información de proyecto podría ser un único contenedor de información o varios contenedores de información dependiendo de los requisitos de intercambio de información. |
| S7 | Asignado por los equipos de trabajo para limitar el uso del contenedor de información a actividades de autorización para la Etapa 6 (Entrega) únicamente por parte de sus destinatarios. El resultado de este estatus deberá ser la autorización del modelo de información que cumple los requisitos para su entrega a las instalaciones y equipos de gestión de activos. |
| A0 - Un | Asignado por equipos de trabajo para representar la Etapa con la que se relaciona el contenedor de información autorizado y aceptado de acuerdo con el plan de entrega de información de la tarea. Por ejemplo, A1 representaría un contenedor de información autorizado y aceptado generado en la Etapa 1, A2 representaría la Etapa 2 y así sucesivamente. |
| CR | Asignado por equipos de trabajo para representar un contenedor de información que ha sido autorizado y aceptado y al que previamente se le asignó un estado S7. |

Tabla de Aplicación de códigos de estado

## Sistema de clasificación del Proyecto.

Explicar el sistema principal (o sistemas) a seguir para clasificar los elementos del modelo. Se podrá detallar por fases según los requerimientos del cliente

.

(Elaborar tabla aquí)

Tabla de Sistema de Clasificación del Proyecto

## Intercambio de información

Todos los intercambios de información se generarán de acuerdo con los "estándares, métodos y procedimientos del entorno común de datos (CDE)

Todos los intercambios de información se realizarán siguiendo el Manual de Entrega de Información.

Documento de descripción del modelo (MDD:) Durante el intercambio de modelos, cada disciplina debe mantener el Documento de Descripción del Modelo (MDD).

En los puntos de publicación oficiales, el editor es responsable de las consecuencias derivadas de una documentación incompleta o incorrecta.

Encuentre a continuación el modelo de MDD que debe completar cada parte responsable:

| Plantilla de "documento de descripción del modelo (MDD) |  |
| --- | --- |
| Documento Número |  |
| Disciplina |  |
| Nombre del proyecto |  |
| Referencia y revisión del BEP |  |
| Uso del modelo acordado | El modelo ha sido emitido para… |
| Empresa autor del modelo |  |
| Disciplina BIM Leader |  |
| Tipo y versión de archivo nativo | (por ejemplo, Revit 2020) |
| Tipo y versión de archivo emitido | (por ejemplo, Navisworks 2020) |
| Unidades y medición |  |
| Sistema coordinado |  |
| Fecha de emisión |  |
| Estado del modelo |  |
| Nombre del modelo |  |
| Nombre del archivo |  |
| Archivos enlazados |  |
| Contenido de datos del modelo |  |
| Entradas |  |
| Propósito del modelo |  |
| Cambios y actualizaciones |  |
| Áreas en espera |  |
| Comentarios |  |

Tabla de Plantilla de documento de descripción del modelo (MDD)

### Formatos de intercambio

…..

| Tipo de archivo | Descripción |
| --- | --- |
| DWG/DXF | Modelado de las condiciones existentes/ Revisión de diseño |
| RVT/IFC | Modelado de las condiciones existentes/ Estimación de coste/ Programa funcional/ Autoría de diseño/ Revisión de diseño/ Análisis estructural |
| NWC/ NWD/ IFC | Coordinación de modelos |

Tabla de Formatos de intercambio

### Intercambio de información / Datos de atributos

Describir los estándares de los datos de atributos (parámetros, parámetros compartidos, parámetros especiales de disciplina, datos URL, datos espaciales, datos Cobie, número de clasificación, etc.) y cómo utilizarlos. Describir cómo utilizar el registro de datos de atributos.

AQUÍ DESCRIBIR LOS METADATOS DEL ACC

.....

#### Normas de intercambio de información de construcción (COBie) para las operaciones de construcción del proyecto

Los atributos mínimos de COBie se definirán en la siguiente tabla y se mencionarán los estándares para el uso de COBie en el proyecto.

.....

| Atributo/Parámetro | Tipo de datos | Descripción | Equipo responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Categoría de piso COBie | TEXTO | Categoría del piso (Sitio, Piso, Techo).Niveles… | Equipo de diseño |
| Categoría de espacio COBie | TEXTO | Espacios o habitaciones |  |
| Categoría de zona COBie | TEXTO | Conjunto de espacios que comparten un atributo específico |  |
| Categoría de tipo COBie | TEXTO | Tipo de equipos, productos y materiales |  |
| Categoría de componente COBie | TEXTO | Elementos programados con un nombre individual |  |
| Categoría de montaje COBie | TEXTO | Componentes que tienen componentes que los constituyen |  |
| Categoría de sistema COBie | TEXTO | Conjunto de componentes que proporcionan un servicio |  |
| Etc. |  |  |  |
| etc |  |  |  |
| etc |  |  |  |

Tabla de Datos de COBie

| Hoja de COBie | Tabla de clasificación |
| --- | --- |
| Contacto |  |
| Instalación |  |
| Espacio |  |
| Tipo |  |
| Sistema |  |

Tabla de Clasificación COBie

#### Información que debe excluirse o incluirse en los modelos de información

…….

| Nombre del activo | Descripción | PIM |  | AIM |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Incluido | Excluido | Incluido | Excluido |

Tabla de Información de los modelos de información

#### Estándares IFC y MVD del Proyecto

Describa los estándares para IFC (Industry Foundation Classes) y MVD (Model View Definition) que se utilizarán en el proyecto.

| Versión IFC | Uso BIM |
| --- | --- |
| CFI 2x3 |  |
| CFI 4 |  |

Tabla de Estándares IFC del proyecto

| Versión MVD | Uso BIM |
| --- | --- |

Tabla de Estándares IFC del proyecto

#### El intercambio de información dentro de la organización del adjudicador

Tabla de Mapa de procesos – Intercambio de Información dentro de la Organización del Adjudicador

#### El intercambio de información entre el adjudicador y las partes interesadas externas

Tabla de Mapa de procesos – Intercambio de información entre Adjudicador y las partes interesadas externas.

#### Intercambio de información entre el adjudicador y los operadores

Tabla de Mapa de procesos- Intercambio de información entre Adjudicador y operadores o mantenedores externos

#### Intercambio de información entre el/los posible/s adjudicatario/s principal/es y el adjudicador

Tabla de Mapa de procesos – Intercambio de información entre PEAP y la aplicación.

#### El intercambio de información entre los adjudicatarios principales en el mismo Proyecto

Tabla de Mapa de procesos – Intercambio de información entre PEAP en el mismo Proyecto.

#### El intercambio de información entre Proyectos independientes

Tabla de Mapa de procesos – Intercambio de información entre proyectos independientes.

## Método para definir el nivel de información necesario

Cf. a ISO-19650-2/5.1.4.c

.....

Consulte:

Matriz de responsabilidad de alto nivel del equipo de desarrollo

Matriz de responsabilidad detallada del equipo de trabajo(inicial/plantilla)

Tabla Definición del Nivel de información necesario

## Unidades, medición y sistemas de coordenadas

Los modelos, independientemente del software en el que se desarrollen, deberán emplear unidades y dimensiones consistentes a lo largo del proyecto. Se define como estándar de uso el Sistema Métrico Decimal. Especialmente se evitará cambiar entre unidades del sistema métrico y sistema imperial. En aquellos casos que sea necesario representar información en unidades diferentes, se deberá realizar mediante la creación de cotas y etiquetas especiales, para evitar la modificación de la configuración general del proyecto.

Previamente a la vinculación de ficheros, se ha de comprobar que tengan las unidades adecuadas para permitir su correcta inserción.

La tolerancia de las unidades se establece de manera genérica en 2 decimales.

Cada disciplina/subdisciplina estandarizará entre sus modelos, aquellas unidades propias del tipo de información que representen.

*Estos criterios, adoptados aquí como generales, pueden variar si el cliente lo pide de forma expresa.

### Unidades y medidas

El equipo del proyecto debe acordar unidades de medida comunes, previo al inicio, en la siguiente tabla indicamos un ejemplo a seguir por norma general.

| Tipo de información | Ángulo | Área | Longitud | Distancia | Volumen | Densidad de masa | Pendiente | Divisa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Modelos - Arquitectura | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Modelos - Estructura | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Modelos - Mecánicos y fontanería | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Modelos – Eléctricos | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Modelos – Paisaje | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Modelos - Disciplina X1 | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Modelos - Disciplina X2 | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Dibujos - Arquitectura | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Dibujos – Estructura | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Dibujos - Mecánica y fontanería | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Dibujos – Eléctrico | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Dibujos – Paisaje | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Dibujos - Disciplina X1 | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| Dibujos - Disciplina X2 | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |
| XX | Grados (º) | Metro cuadrado (m2) | Metro (m) | m | Metro cúbico (m3) | Kilogramo/Metro cúbico (kg/m3) | Porcentaje (%) | Euros (€) |

Tabla de Unidades y medidas

### Sistema de coordenadas

Se mencionará el tipo de sistema de coordenadas. El origen y otros elementos relacionados con la coordinación espacial se darán en el Capítulo 5.

Todos los modelos BIM aportados deberán compartir el mismo sistema de coordenadas compartidas, basado en un punto especificado por el Cliente.

## Nivel de precisión (LOA_1)

Cf. ISO-19650-2/5.2.1.b/Nota

Deberán acordarse tolerancias de construcción para todas las disciplinas

.....

| Fase | Disciplina | Tolerancia/Descripción |
| --- | --- | --- |

Tabla de Nivel de precisión (LOA)

## Planos

Mencione los tamaños de los planos que se utilizarán en el proyecto y describa la organización de los planos del proyecto.

Describa las plantillas y cajetines que se utilizarán en el proyecto.

.....

### Organización y tamaños de los planos

Tabla 4 - 27: Tamaños de los planos

### Plantillas de planos

………

### Bloque de títulos

……….

## Anotaciones, cotas, líneas, horarios, abreviaturas y símbolos

……….

### Anotaciones

……….

### Dimensiones

……….

### Líneas

……….

### Horarios

……….

### Abreviaturas

……….

### Símbolos

……….

## Estándares de colaboración, modelado y publicación (dentro del CDE)

Explicar los estándares acordados de modelado y publicación de la organización del proyecto (como interfaz de usuario, configuración de niveles, detalles, etc.).

Con el objetivo de estructurar el contenido de los diferentes modelos a emplear por cada una de las disciplinas/subdisciplinas que participan en el proyecto, se establecen los siguientes criterios generales de modelado.

Aun así, cuando la complejidad del documento lo requiera existirán criterios de modelado específicos de cada disciplina/subdisciplina.

### Tipos de archivo

Para habilitar la colaboración mediante subproyectos dentro de cada disciplina/subdisciplina, se establece que los modelos deberán ser de tipo “central” y según la codificación establecida, estos ficheros se identificarán de manera que sea posible diferenciar entre modelos centrales que contienen geometría y modelos centrales que contienen solamente vínculos y planos (si lo hubiere). Por defecto, los modelos centrales que contienen geometría podrán contener planos. Los agentes que opten por esta opción deberán tomar las medidas oportunas para garantizar la limpieza de dichos modelos.

### Nomenclatura de Sub-proyectos

Cada disciplina/subdisciplina podrá crear los subproyectos que considere necesarios para la producción de sus modelos. Se establecen los siguientes criterios genéricos para su aplicación:

El contenido deberá ser en castellano y no se usarán los acentos.

Se aplicará el código de disciplina/subdisciplina según la codificación acordada del proyecto, en mayúsculas.

Los sub-broyectos genéricos se identificarán con la letra G.

Sintaxis: AA-Descripcion1_Descripcion2 (seguir rigurosamente los tipos de guion).

| LISTADO DE SUBPROYECTOS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Descripción | Visible en todas las vistas | Eliminar en entrega |
| G-AYUDA_MODELADO | Geometría de ayuda al modelado (control geométrico) Ej. Masas, suelos fantasma | NO | NO |
| G-BORRADOR_1 | Geometría de pruebas de diseño | NO | SI |
| G-CAJA_REFERENCIA | Planos y líneas de referencia, líneas de modelo, línea coincidente | NO | NO |
| G-NYR | Niveles y rejillas (a monitorizar) | SI | NO |
| G-OBJETOS_REF | Planos y líneas de referencia, líneas de modelo, línea coincidente | SI | NO |
| G-OCULTO | Para ocultar elementos de trabajo | NO | SI |
| G-POR_DEFECTO | Subproyecto 1” por defecto. No eliminar y mantener vacío | NO | NO |
| G-MOBILIARIO | Familias de mobiliario añadidos al proyecto | SI | NO |
| G-TECHOS | Techos y falsos techos de proyecto | SI | NO |
| G-VINCULO_CAD | Vínculos de CAD | NO | NO |
| G-VINCULO_IFC | Vínculos en formato IFC | SI | NO |
| G-VINCULO_RVT_AR | Vínculos de REVIT de la disciplina de Arquitectura | SI | NO |
| G-VINCULO_RVT_BM | Vínculos de REVIT correspondiente a BIM | SI | NO |
| G-VINCULO_RVT_ES | Vínculos de REVIT de las subdisciplinas de Estructuras | SI | NO |
| G-VINCULO_RVT_IN | Vínculos de REVIT de las subdisciplinas de Instalaciones | SI | NO |
| G-VINCULO_RVT_UR | Vínculos de REVIT de las subdisciplinas de Instalaciones | SI | NO |

Los subproyectos genéricos pretenden facilitar la gestión de la información en el proyecto y ayudar al control de visibilidad. Un caso habitual es la gestión de visibilidad de niveles y rejillas que son elementos que existen en cada modelo del proyecto.

### Navegador de proyecto

La organización de las vistas dentro de cada modelo debe facilitar la visualización, el trabajo y la gestión de su contenido. Para conseguirlo, se ha definido emplear 2 parámetros que permitan a los usuarios indexar correspondientemente las vistas que se vayan generando.

Todos los modelos deberán contener los 3 grupos siguientes:

- 01GESTION

- 02PLANOS

- 03_TRABAJO

El grupo 01_GESTION deberá contener los siguientes 3 subgrupos:

- Exportaciones

- Subproyectos

- Coordinación de Niveles y Rejillas

Para agrupar las vistas según lo anterior, se emplearán los parámetros que siguen:

| Nombre | Descripción | Grupo de Parámetro |
| --- | --- | --- |
| XXX_GrupoVistas | Para organizar las vistas por grupos | TEXTO |
| XXX_SubgrupoVistas | Para organizar las vistas dentro de cada grupo (por sub-grupos) | TEXTO |

*Dónde XXX es el nombre del proyecto.

### Nomenclatura de familias

Para la organización de las familias siempre seguiremos la nomenclatura establecida por el cliente. Si el cliente no posee o no ha facilitado estos datos, se seguirán los procedimientos internos de SERANCO.

Para organizar los elementos dentro de los modelos, adicionalmente a las categorías de cada software, se establece que el nombre de los elementos deberá seguir los siguientes criterios genéricos, (descritos en el manual de nomenclatura XXXXXXX, y en los procedimientos internos correspondientes a cada una de las familias).

El contenido deberá ser en castellano y no deberá contener acentos.

Se identificará mediante un acrónimo el agente que ha creado el contenido.

Cada disciplina definirá y aplicará sus listados de categorías y subcategorías.

Sintaxis: AAA-CCC-SSS_elemento-descripcion¬medida/dimensión (AAA: Acrónimo empresa, CCC: Categoría; SSS: Subcategoría).

En el apartado que nombramos medida/dimensión, se completará en aquellas familias que realmente lo requiera, como espesores de muros, etc.

Aquellos elementos de uso genérico como pueden ser los elementos de anotación tendrán disponibles los siguientes acrónimos para definir el nombre:

| Siglas Categoría | Descripción |
| --- | --- |
| DET | Elementos de detalle |
| ETI | Etiquetas |
| GEN | Modelos genéricos |
| ROT | Cuadros de rotulación (cajetín) |
| SIM | Símbolos de anotación |
| TDV | Títulos de vista |

### Nomenclatura de fases

Los modelos de cada una de las disciplinas/subdisciplinas deberán contener fases definidas para diferenciar entre elementos existentes, temporales y estado final.

Cuando se dé el caso en los proyectos de rehabilitación*.

| Nombre Fase | Descripción |
| --- | --- |
| Estado actual | Elementos de estado actual |
| Estado reformado | Elementos de estado reformado |

Todos los elementos presentes en los archivos Revit tienen dos propiedades que tienen que estar rellenadas con información, estas son: “Fase de creación” del elemento y la “Fase de derribo” del elemento (valor por defecto: “Ninguno”)

- Valores de los elementos a mantener:

- Fase de creación: Estado actual

- Fase de derribo: Ninguno

Valores de los elementos que se derriban:

- Fase de creación: Estado actual

- Fase de derribo: Estado reformado

Valores de los elementos de nueva construcción:

- Fase de creación: Estado reformado

- Fase de derribo: Ninguno

Valores de los elementos temporales (*) en fase de estado reformado:

- Fase de creación: Estado reformado

- Fase de derribo: Estado reformado

(*) Revit considera un elemento en estado temporal cuando su creación y demolición ocurre en la misma fase.

### Filtros de fases

Para conseguir visualizar los elementos que se mantienen, derriban y los de nueva construcción (en aquellos proyectos, que así lo requieran) se pueden generar vistas con un grafismo modificado aplicando Filtros de Fase.

### Nomenclatura de niveles

El nombre de los niveles está definido, en primer lugar, según su disciplina (EST: Estructuras; ARQ: Arquitectura), seguido de un código sufijo que nos indica el nivel del elemento donde se encuentra. Posteriormente, y como el navegador del proyecto está ordenado alfabéticamente utilizamos el “número” para tenerlos organizados de arriba abajo (es decir, 00_Sotano02; 01_Sotano01; 02_PlantaBaja, etc.), seguidos del texto descriptivo de su nivel.

(*) Separados entre ellos por guion bajo, se debe seguir rigurosamente los tipos de guion.

|  | Nivel Revit | Disciplina | Sufijo | Numero | Descripción | Descripción (2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Estructuras (ejemplos a seguir) | EST_N.F.I_00_Sotano02 | EST | N.F.I | 00 | Sotano02 | Opcional |
|  | EST_N.F.S_00_Sotano02 | EST | N.F.S | 00 | Sotano02 |  |
|  | EST_N.F.I_01_Sotano01 | EST | N.F.I | 01 | Sotano01 |  |
|  | EST_N.F.S_01_Sotano01 | EST | N.F.S | 01 | Sotano01 |  |
|  | EST_N.F.I_02_PlantaBaja | EST | N.F.I | 02 | PlantaBaja |  |
| Arquitectura (ejemplos a seguir) | ARQ_N.S.T_00_Sotano02 | ARQ | N.S.T | 00 | Sotano02 |  |
|  | ARQ_N.F.T_00_Sotano02 | ARQ | N.F.T | 00 | Sotano02 |  |

### Nomenclatura de rejillas

Por lo general, en los modelos de arquitectura no modelamos las rejillas. Éstas son esenciales en las disciplinas de estructuras y serán vinculadas al nuestro, pudiendo mediante filtros u otras herramientas BIM decidir si se ocultan o no. En caso de tratarse de un proyecto no federado, éstas se nombrarán con nombres cortos distribuidos en las dos direcciones (A,B,C y 1,2,3, etc.). Las líneas y símbolos según lo pactado con el cliente o según procedimientos internos de la empresa.

### Información del proyecto

Todos los modelos deberán estar configurados para que al abrir muestren la vista inicial definida en el proyecto. Mostrará la información rellenada en los parámetros de “Información de Proyecto”.

### Datos de atributos (parámetros compartidos)

Se generará un TXT específico para el proyecto, conteniendo los parámetros compartidos de uso común.

XXXXXXX- VV(V)-Parametros_Compartidos.txt

El equipo BIM del proyecto será responsable de:

La creación de nuevos parámetros dentro del TXT a petición de las disciplinas.

Mantener organizado el fichero XXXXXXX- VV(V)-Parametros_Compartidos.txt

En caso de considerarlo, una disciplina/empresa podrá incluir parámetros de proyecto que den respuesta a necesidades propias. Dichos parámetros deberán identificarse mediante su prefijo, (Ej. ANT_)

Listado de parámetros

Para conocer la función y facilitar la compresión y uso de los parámetros se mantendrá actualizado un fichero Excel que contiene el listado de parámetros con información de interés: descripción, agrupación, formato, etc.

Este archivo XXXXXXX- VV(V)-Parametros_Compartidos.txt se puede descargar de la siguiente ruta en XXXXX. (CDE)

Creación de parámetros

Se recomienda que para la creación ordenada (asociación a categorías, agrupación) de nuevos parámetros en los modelos de producción, cada equipo creará los parámetros de su disciplina en su correspondiente fichero RVT “plantilla”, para que desde ahí se realice “Transferir normas de proyecto” de “Parámetro de proyecto” al resto de modelos.

### Vínculos DWG

En el caso de tener la necesidad de vincular archivos DWG en Revit, habrá que siempre “vincular” y nunca “importar”.

### Buenas prácticas de modelado

En este apartado se establecerán aquellas pautas a tener en cuenta en el modelado general, y por disciplina.

#### Nivel general

- Nunca abrir un modelo central cuando se trabaje en modo colaborativo.

- Todos los elementos constructivos y familias han de ser modelados con dimensiones reales y nunca nominales.

- Los elementos han de ser modelados en su correspondiente subproyecto y en su defecto los elementos han de ser asignados al subproyecto correspondiente.

- Limitar el uso de familias de “modelo genérico”.

- No utilizar familias modeladas in situ, salvo en casos excepcionales.

- Evitar el uso excesivo de filtros de vista empleados en los modelos.

- Limitar el uso de grupos. Los elementos que conforman un grupo solo pueden pertenecer a un subproyecto. En caso de uso:

  - Nunca se deberá agrupar un elemento que necesite un anfitrión sin su elemento anfitrión.

  - Si el grupo se ha de copiar entre niveles, las alturas deberán ser iguales.

  - No agrupar habitaciones.

  - Purgar los grupos que no estén en uso.

  - Nombrar los grupos apropiadamente, usando una descripción corta en castellano.

- Utilizar la monitorización de niveles y rejillas.

- Nunca superponer dos o más vistas en un mismo plano. Cada vista debe, por si sola, contener toda la información que requiera un plano sin necesidad de superponerse con otras.

- Limitar la creación de piezas y el modelado con exceso de detalle.

- Preferiblemente se deberán emplear plantillas de vista para facilitar la organización de vistas en el navegador de proyecto, teniendo en consideración el tipo de información, proceso por fases, etc.

- De vínculos:

  - Bloquear la posición de cualquier archivo vinculado mediante el uso de la herramienta “bloquear”. Así se evitarán desplazamientos indeseados.

  - Los ficheros dwg se han de insertar como vínculo. Se ha de evitar la importación de archivos dwg.

  - Utilizar vínculos de tipo “solapamiento” en los modelos de geometría para evitar referencias circulares. Los modelos específicos de planos podrán emplear el tipo “adjunto”.

  - Los vínculos se insertarán siempre mediante el uso de coordenadas compartidas.

- Para mejorar el rendimiento de los modelos:

  - Los modelos no deberán superar los 200MB de espacio, dado el caso deberá considerarse la división del modelo.

  - Se mantendrá desactivada la opción de cálculo de volumen para las habitaciones. Se podrá activar en caso necesario.

  - Se deberán purgar controladamente los modelos a compartir para evitar la sobrecarga de elementos sin uso.

  - Se deberá limpiar el navegador de proyecto con regularidad, principalmente las vistas y tablas de trabajo.

  - En caso de emplear matrices, el rendimiento mejora el desagrupar la matriz.

  - Prestar atención a la acumulación de avisos. Preferiblemente los avisos deberán solucionarse en el momento que aparezcan. Los archivos con un ratio mayor de 1/megabyte conllevan pérdida de rendimiento.

  - Los modelos no deberán contener avisos de elementos duplicados, solapados y todos aquellos que requieren de cálculos.

  - Cada cierto tiempo, los modelos centrales se han de compactar.

  - Controlar la monitorización de elementos de modelo que no sean niveles y rejillas, para evitar la pérdida de rendimiento.

  - Al crear secciones y alzados, se tratará de limitar su profundidad.

- De exportación:

  - Las vistas de exportación deberán configurarse con el nivel de detalle suficiente para garantizar su exportación geométrica.

#### Disciplina arquitectura

- Se deben eliminar las habitaciones que estén “sin colocar” en las tablas de planificación.

- Se evitará superponer muros con líneas de separación de habitación.

- No se incluirán en grupos elementos de Referencia tales como niveles, rejillas, planos de referencia, etc.

- Se evitará anidar grupos de otros grupos.

- Los elementos incluidos dentro de un grupo no deberán estar enlazados con otros elementos.

- Como criterio general, los niveles se modelarán según nivel de suelo acabado. En este caso, además, se modelarán niveles estructurales en cara superior de forjado.

- Los muros exteriores como interiores se modelarán siguiendo como referencia “línea de acabado exterior”

- Los muros multicapas se modelarán mediante diferentes muros (muros/tabiques de soporte, muros de acabados de fachada y trasdosados/revestimientos).

- Los acabados se realizarán con la familia de “muros apilados”

- Se debe limitar el uso de separadores de habitación. Estos separadores se colocarán en un subproyecto propio.

- Las habitaciones se crearán con nivel de base el nivel de suelo acabado. Se recomienda no utilizar desfases de base.

- Los planos de referencia se nombrarán con el fin de una correcta organización de los mismos.

- Los huecos de ascensores, patinillos, etc. se ejecutarán mediante modelado de las líneas de contorno del propio suelo. Se evitará el uso de la herramienta de abertura de huecos.

- Las familias se modelarán atendiendo a los distintos niveles de detalle (bajo, medio o alto) en función del nivel de detalle del proyecto.

#### Disciplina estructuras

- Si no es necesario, se recomienda deshabilitar las opciones de “Análisis automático” y “Activar modelo analítico”. De esta manera se mejora significativamente el funcionamiento del archivo.

- Los pilares se modelarán de nivel a nivel y no en función de varias plantas. De esta manera se podrán clasificar según la realidad constructiva.

- Los elementos estructurales se modelarán según su categoría.

- Se limitará la unión entre elementos ya que ralentizan los archivos.

- Se modelará acorde a la realidad constructiva con el fin de crear un modelo analítico correctamente enlazado.

- Las vigas deben de modelarse a eje de pilares.

- La altura de los pilares y muros se debe controlar manualmente, por lo tanto, hay que marcar la opción NO, cuando aparezca este mensaje: “¿Desea que los muros que llegan a este nivel se adhieran al bajo de esta losa?” al modificar un suelo.

- Se evitará el modelado de elementos de conexiones metálicas.

- Se deberán emplear planos de referencia para el modelado de elementos de construcción en planos inclinados.

- En el caso de ser necesario, se priorizará el uso de sistemas de armadura en lugar de armados individuales.

- Se utilizarán familias propias, con su correspondiente categoría, ya testeadas incluyendo todos aquellos parámetros necesarios.

#### Disciplina instalaciones

- Se recomienda mantener desconectado los cálculos de carga hasta que no sean necesarios ya que de esta manera se mejora de manera significativa el funcionamiento del archivo.

- Se deben crear sistemas lógicos para las redes de conexión en vez de utilizar los sistemas que vienen por defecto.

- Para evitar la multiplicidad de elementos anfitrión en modelos MEP, se recomienda el uso de familias de elementos sin anfitrión.

- Se priorizará el uso de tablas de planificación para definir los valores de los parámetros de los elementos.

- No se modelarán elementos auxiliares como soportes de equipos, cableados individuales, etc.

- Se utilizarán familias propias, con su correspondiente categoría asociada, ya testeadas incluyendo todos aquellos parámetros necesarios.

- Para un correcto entendimiento del modelo MEP, se recomienda el uso de filtros de visualización según disciplinas.

### Normas de publicación

Explicar los estándares de publicación acordados con la organización del proyecto.

Información que se excluirá o incluirá en los modelos de información al publicarlos.

.....

## Uso de la información durante la fase operacional del activo

Ref. ISO-19650-2/5.1.4.d, 5.8.1:

.....

### Estándares PIM y AIM.

………..

# Métodos y procedimientos de producción de la información.

Cf. ISO-19650-2/5.4.1: confirmar y documentar los métodos y procedimientos de producción de información propuestos por el equipo de desarrollo

Cf. ISO-19650-2/5.3.2: e) El pre-BEP incluye cualquier propuesta para añadir o modificar los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto que el equipo de desarrollo necesite a fin de facilitar la eficiencia en

términos de:

– la adquisición de la información de los activos existentes,

– la producción, revisión, aprobación y autorización de la información,

– la seguridad y la distribución de la información, y

– la entrega de información al adjudicador;

Documentos:

- Manual de garantía de calidad, coordinación y gestión de problemas

- Segregación de datos

- Métodos y procedimientos de coordinación espacial (coordenadas)

- Requisitos de seguridad

- Métodos y procedimientos de transición de PIM a AIM (Ref.to 5.8.1)

- Requisitos de salud y seguridad

- Procesos y Procedimientos de Colaboración (dentro del CDE)

- Estructura, estándares, métodos y procedimientos del CDE del proyecto

- OIR: Requisitos de información de la organización

- PIR: Requisitos de información del proyecto

- Matriz de Asignación de Gestión de Información

- Métodos y Procedimientos de Producción de Información del Proyecto

- Ruta de Adquisición (Esquema y Tabla)

……….

## Métodos y procedimientos de coordinación espacial (coordenadas y geolocalización)

| Modelo | Elemento coordinado | Coordenada N/S | Coordenada E/O | Coordenada Z |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabla 5 - 1 : Tabla de coordenadas y ubicación geográfica (SCO)

### Origen y orientación del PIM

| Modelo | Elemento coordinado | Coordenada N/S | Coordenada E/O | Coordenada Z | Ángulo a norte real |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figura 5 - 1 : Origen y orientación de PIM

## Estrategia de federación y estructura de desglose del contenedor de información.

Cf. ISO 19650-2/5.3.2, 5.4.1

Incluir cualquier cambio acordado del paquete "Respuesta a la licitación".

Mencione la estrategia de federación y la estructura de desglose del contenedor de información con tablas, figuras como las que se muestran a continuación y explicaciones necesarias, como las estrategias de vinculación.

.....

| Lista de piezas de la federación |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Partes de federación. Nivel 1 | Partes de federación. Nivel 2 | Partes de federación. Nivel 3 |  |  |  | Nivel del suelo | Descripción |
|  |  | Subdivisión Arquitectónica | Núcleo del elevador de escaleras | Estructural | Eléctrico |  |  |

Tabla de Estrategia de federación

Figura 5 - 2: Desglose del contenedor de información de la estrategia de federación

## La captura de información de activos existentes

Cf. ISO 19650-2/5.3.2

### Estrategia de captura

| Método de captura | Entrega formato | Entrega origen | Notas |
| --- | --- | --- | --- |

Tabla de Estrategia de encuesta

### Estrategia de extracción y seguimiento de cantidades

………..

Figura 5 - 3: Estrategia de seguimiento y extracción de cantidades (mediciones y presupuestos)

## La seguridad o distribución de la información

Consulte los estándares, métodos y procedimientos del entorno común de datos (CDE) del proyecto mencionados.

.....

### Requisitos de seguridad.

.....

Tabla 5 - 4: Seguridad y acceso a extranet, autoridad de distribución

## Generación, revisión o aprobación de nueva información

Consulte el capítulo para CDE.

Consulte el capítulo para conocer los estándares de modelado del proyecto.

Consulte el capítulo para conocer los estándares de publicación del proyecto.

....

### Métodos y procedimientos de colaboración, modelado y publicación (dentro del CDE)

La estrategia de colaboración (incluida la publicación y la gestión de procesos de modelado) debe definirse de acuerdo con la "Estrategia de federación y estructura de desglose del contenedor de información" y las "Reglas comunes del entorno común de datos (CDE)" descritas anteriormente.

....

#### Espacio de trabajo colaborativo

CDE y herramientas internas

#### Métodos y procedimientos de modelado (Proceso/Flujo de trabajo) (dentro del código)

El proceso/flujo de trabajo de modelado debe definirse con reglas, procedimientos y métodos a seguir.

....

Figura 5 - 4: Proceso de modelado/esquema de flujo de trabajo

#### Métodos y procedimientos IFC Y MVD del proyecto

Mencione los métodos y procedimientos de uso de IFC y MVD en el proyecto.

....

#### Maqueta de prueba BIM

Como parte de la planificación de metodologías de intercambio de datos BIM, es beneficioso probar los flujos de trabajo de intercambio antes de comenzar los modelos del proyecto. Este proceso está ayudando a establecer las formas más eficientes de intercambiar información de forma colaborativa, así como a reducir el riesgo de problemas más adelante en el proceso.

Antes de cada fase, se deben probar los flujos de trabajo de intercambio (incluidos todos los usos de BIM que se utilizarán en esa fase) para establecer las formas más eficientes de intercambiar información de forma colaborativa, así como para reducir el riesgo de problemas posteriores en los procesos. Estas pruebas se registran en la siguiente tabla.

....

| # Prueba | Fase | Uso BIM | Resultado (Está bien/No está bien) | Comentario |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

Tabla de Planificación de metodologías de intercambio de la información

### Procedimientos de comunicación (Dentro del CDE)

.....

#### Procedimientos de comunicación electrónica

Mencionar los procedimientos de comunicación electrónica teniendo en cuenta el CDE.

....

#### Procedimientos de comunicación de la reunión

Mencione los procedimientos de comunicación de reuniones teniendo en cuenta al CDE.

....

| Calendario de reuniones |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de reunión | Frecuencia | Participantes |

Tabla de Calendario de reuniones recurrentes

### Métodos y procedimientos de publicación

Se describirán los establecidos con el cliente y los pactados en las reuniones iniciales.

#### Registro de cambios

Cada documento contiene una tabla al inicio donde deberán incluirse todos aquellos cambios sufridos en el documento. Del mismo modo, en la cartela de los planos se indica una tabla de revisiones con el registro de cambios.

.....

#### Gestión de datos según segregación

Se debe definir el "Sistema de gestión de datos" acordado de acuerdo con la "Estrategia de la Federación", los "Requisitos de denominación de contenedores de información (ICN)" y los subcapítulos relacionados anteriores.

....

### Manual de garantía de calidad

.....

#### Control de calidad

#### Garantía de calidad

.....

#### Herramientas de QC/QA

.....

#### Detección de interferencias y gestión de incidencias

Para identificar y gestionar los conflictos o interferencias entre los diferentes elementos de los modelos del proyecto, se utilizará la Matriz de Interferencias existente en la documentación anexa al BEP.

Documento:

ClashMatrix.xlsx

## CDM/Requisitos de seguridad y salud (MDL)

No es objeto de los proyectos en SERANCO por el momento. Por lo tanto, este apartado no sería objeto de nuestros BEP actualmente.

## Métodos y procedimientos de transición de PIM a AIM.

No es objeto de los proyectos en SERANCO por el momento. Por lo tanto, este apartado no sería objeto de nuestros BEP actualmente.

### Métodos y procedimientos de intercambio de información del edificio (COBie) para las operaciones de construcción del Proyecto

No es objeto de los proyectos en SERANCO por el momento. Por lo tanto, este apartado no sería objeto de nuestros BEP actualmente.

## La entrega de información al adjudicador

Cf. ISO 19650-2/5.1.5, 5.3.2,

La entrega se realizará preferiblemente por el CDE del proyecto en la carpeta de Compartido, habilitado para ello y con los permisos pertinentes.

# Estrategia de entrega de información.

Cf. ISO-19650-2/5.4.1: actualizar la estrategia de entrega de información del equipo de trabajo (según sea necesario)

Incluyendo cualquier cambio acordado del paquete "Invitación a licitar". Cf. según ISO 19650-2/5.1, 5.2

Incluyendo cualquier cambio acordado del paquete "Respuesta a la licitación". Cf. según ISO 19650-2/5.3

Documentos:

Requisitos de intercambio de información del adjudicador

Manual de Criterios de Aceptación

Formulario de Evaluación de Capacidad y Capacidad de Gestión de Información

Formulario de Evaluación de Capacidad y Capacidad de Producción de Información

Formulario de Evaluación de Capacidad y Capacidad de Tecnología de la Información

Requisitos de evaluación de riesgos

## Requisitos relacionados con la adjudicación

Las siguientes áreas de implementación BIM deben considerarse e incluirse en las designaciones cuando corresponda:

Desarrollo de modelos y responsabilidades de las partes involucradas; Modelo compartido y confianza; Interoperabilidad; Gestión de Modelos; Derechos de propiedad intelectual.

Documentos de la adjudicación (plantillas y archivos adjuntos que abordan la implementación BIM del proyecto) a seguir durante la primera adjudicación:

Protocolo de Información del Proyecto

Se mencionarán los documentos de la adjudicación (plantillas y archivos adjuntos que abordan la implementación BIM del proyecto) que se deben seguir, incluida la autoridad (RACI) para verificar la adjudicación durante las entregas (como el diseñador principal, etc.). Se mencionarán los requisitos específicos relacionados con los documentos de la adjudicación relacionados al BEP.

| Documentos de designación / Nombramiento | Autoridad (Mencionado con los códigos de los actores/partes) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R | A | C | I |
| INP_1: Protocolo de Información del Proyecto |  |  |  |  |
| Documento AIA - A295–2008: Para información general |  |  |  |  |
| Licencia de Obras (Licencia Urbanística) |  |  |  |  |
| Proyecto Básico |  |  |  |  |
| Proyecto de Ejecución |  |  |  |  |
| Dirección Facultativa |  |  |  |  |
| Designación del Coordinador de Seguridad y Salud |  |  |  |  |
| Estudio de Seguridad y Salud |  |  |  |  |
| Plan de Seguridad y Salud |  |  |  |  |
| Acta de Replanteo |  |  |  |  |
| Libro de Órdenes y Asistencias |  |  |  |  |
| Certificado Final de Obra |  |  |  |  |
| Licencia de Primera Ocupación o Cédula de Habitabilidad |  |  |  |  |

Tabla de Responsabilidades relacionadas con la adjudicación

## Requisitos de respuesta a la licitación y criterios de evaluación

En el proceso de licitación, es esencial definir claramente los requisitos de intercambio de información que los licitadores deben cumplir a lo largo del proyecto. Esto implica establecer un protocolo adecuado de intercambio de información, que incluya acuerdos de licencia, así como obligaciones específicas relacionadas con la gestión y producción de la información, utilizando un entorno común de datos (CDE).

Debe describirse cómo gestionar la información, así como evaluar las aptitudes y capacidades de sus equipos. Es fundamental que el equipo de desarrollo demuestre experiencia, conocimientos técnicos y los recursos tecnológicos necesarios para cumplir con las expectativas del adjudicador.

Adicionalmente, se requiere la presentación de un plan de movilización para asegurar que estén listos para comenzar a operar, y un cuadro de riesgos que identifique los posibles desafíos asociados con la entrega de información. Esto incluye la capacidad del equipo para gestionar dichos riesgos de manera efectiva y cumplir con los hitos establecidos.

Finalmente, todos estos elementos deben ser recopilados como parte de la oferta formal, lo que permitirá al adjudicador evaluar y seleccionar al equipo más apto para cumplir con los requisitos del proyecto, asegurando una gestión eficiente y colaborativa de la información.

## Requisitos de evaluación de riesgos

Cf. ISO-19650-2/5.1.8, 5.2.1, 5.2.3, 5.3.4, 5.3.6, 5.3.7

Los requisitos de evaluación de riesgos se centran en la identificación, mitigación y planificación de los riesgos asociados con la entrega de la información, y en garantizar que el equipo esté preparado para cumplir con los requerimientos de forma segura y eficiente.

Documento:

CuadroRiesgos.xlsx

## Indicadores clave de rendimiento (KPIS)

| Nombre del KPI | Descripción | Resultado del KPI |
| --- | --- | --- |
| Reducir el costo de implementación | Frecuencia de detección de conflictos |  |
| Cumplimiento de plazos | Puntualidad en la entrega de modelos BIM y otros entregables según lo programado. |  |
| Calidad del Modelo BIM | Precisión y completitud del modelo BIM en términos de geometría, atributos y nivel de detalle. |  |
| Nivel de Colaboración | Efectividad de la colaboración entre equipos y disciplinas en el proyecto BIM. |  |

Tabla de Indicadores clave de desempeño

# Aptitud y capacidad de los equipos de trabajo

Cf. ISO-19650-2/5.3.3

Documento:

EvaluaciónCapacidadesEquipoTrabajo.xlsx

## Evaluación de aptitudes y capacidades de los equipos de tareas

Cf. ISO-19650-2/5.3.3

Describir el resultado de las capacidades y evaluaciones de capacidad de los equipos de trabajo actualizados.

La capacidad de los equipos de trabajo y las evaluaciones de capacidad deben ser verificadas antes de que comience cada uso de BIM y fase principal por parte de el adjudicatario principal mediante el uso de los siguientes formularios (consulte 6.3.1.1, 6.3.1.2, 6.3.1.3).

### Formulario de evaluación de aptitud y capacidad de gestión de información

Cf. ISO-19650-2/5.3.3 y;

La evaluación de la aptitud y capacidad de gestión de información es una herramienta fundamental para garantizar la eficiencia y efectividad de los procesos.

Documento:

EvaluaciónCapacidadesEquipoTrabajo.xlsx

### Formulario de evaluación de aptitud y capacidad de producción de información

Cf. ISO-19650-2/5.3.3 y;

A través de esta evaluación, buscamos identificar el nivel de aptitud de cada individuo para producir información que no solo cumpla con los estándares requeridos, sino que también aporte valor.

Documento:

EvaluaciónCapacidadesEquipoTrabajo.xlsx

### Formulario de evaluación de capacidad y tecnología de la información de IT

Cf. ISO-19650-2/5.3.3 y;

Este formulario está diseñado para evaluar las competencias y habilidades de los participantes en el ámbito de las tecnologías de la información (IT). A través de esta evaluación, se busca comprender la familiaridad de los individuos con las herramientas y tecnologías de trabajo, así como su capacidad para aplicar soluciones innovadoras que optimicen los procesos y la toma de decisiones.

Documento:

EvaluaciónCapacidadesEquipoTrabajo.xlsx

### Estrategias de entrega de información de los equipos de tarea (TT-IDS_1)

Cf. ISO-19650-2/5.3.3

Mencione las estrategias de entrega de información actualizadas de los equipos de trabajo.

Las estrategias de entrega de información de los equipos de trabajo deben considerarse y evaluarse antes de que comience cada "Uso de BIM" o "Fase principal". De acuerdo a la evaluación se deben solicitar y coordinar las revisiones necesarias.

.....

## Aptitud y capacidad del equipo de DESARROLLO.

Cf. ISO-19650-2/5.3.4

La capacidad del equipo de trabajo debe considerarse y evaluarse antes de que comience cada "Uso de BIM" o "Fase principal". Según la evaluación se deben tomar las precauciones necesarias (entrenamiento, etc.).

# Plan de movilización del equipo de desarrollo

Cf. ISO-19650-2/5.3.5, 5.5.1, 5.5.2, 5.5.3 y;

Aquí se definirán los plazos y recursos necesarios para garantizar que los participantes del proyecto estén listos para cumplir con los requisitos de gestión de la información establecidos. Esto se planifica y prepara antes de comenzar con la producción real de información en el proyecto.

Consulte:

PlanMovilización.xlsx

# Registro de riesgos del equipo de trabajo (DRR_1)

Cf. ISO-19650-2/5.3.6

Describir el registro de riesgos actualizado del equipo de desarrollo.

Según el análisis de las actividades finalizadas y las lecciones aprendidas durante cada actividad, el "Registro de riesgos del equipo de ejecución" debe actualizarse una vez finalizada cada actividad.

.....

# Estrategia de entrega de información

Cf. ISO-19650-2/5.3.2.b: que contiene

- el enfoque del equipo de desarrollo para cumplir con los requisitos de intercambio de información del adjudicador,

- un conjunto de objetivos/metas para la producción colaborativa de información,

- una descripción general de la estructura organizativa y las relaciones comerciales del equipo de desarrollo, y

- una visión general de la composición del equipo de ejecución, en forma de uno o más equipos de trabajo;

- Cf. ISO-19650-2/5.4.1.b: actualizar la estrategia de entrega de información del equipo de trabajo (según sea necesario);

- Explique la "Estrategia de entrega de información actualizada" haciendo referencia a IDM y los subcapítulos 6.1-6.6:

- Enfoque para cumplir con el EIR del adjudicador

- Producción colaborativa de objetivos/metas de información

- Estructura organizativa del equipo de desarrollo

Composición del equipo de desarrollo,

Explicar el Documento según proyecto

Consulte:

PlantillaEIR.docx

## Information Delivery management

Breve resumen del "Proyecto".

.....

Mapa de procesos del proyecto

Doc. MANUAL DE ENTREGA DE INFORMACIÓN DEL PROYECTO

# Matriz de responsabilidad de alto nivel

Cf. ISO-19650-2/5.3.2: "La matriz de responsabilidad de alto nivel del equipo de trabajo contiene la responsabilidad asignada para cada elemento del modelo de información y los entregables claves asociados a cada elemento ".

Cf. ISO-19650-2/5.4.1: "Actualizar la matriz de responsabilidades de alto nivel del equipo de desarrollo (según sea necesario)".

Cf. ISO-19650-1/3.1.1: matriz de responsabilidad: cuadro que describe la participación de varias funciones en la realización de tareas o entregables [FUENTE: ISO 37500:2014, 3.16 – modificado]. Nota 1 a la entrada: Una matriz de responsabilidad puede indicar responsabilidad, consulta e información, junto con la obligación de completar tareas o entregables.

Cf. ISO-19650-1/10.3: Se debe generar una matriz de responsabilidades como parte del proceso de planificación de entrega de información en uno o más niveles de detalle. Los ejes de una matriz de responsabilidad deben identificar:

- funciones de gestión de la información; y

- tareas de gestión de información de proyectos o activos, o entregables de información, según corresponda.

El contenido de una matriz de responsabilidad debe mostrar el detalle apropiado relevante a los ejes.

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

MatrizResponsabilidad.xlsx

## Matriz de responsabilidad detallada

Ref.to ISO-19650-2/5.4.2: El adjudicatario principal deberá perfeccionar aún más la matriz de responsabilidad de alto nivel para establecer la matriz de responsabilidad detallada, que identifica:

- qué información se va a producir;

- cuándo se intercambiará la información y con quién; y

- quién producirá la información.

Al hacer esto, el adjudicatario principal deberá considerar:

- los hitos de entrega de información;

- la matriz de responsabilidades de alto nivel;

- los métodos y procedimientos de producción de información del proyecto;

- los elementos de la estructura de desglose del contenedor de información asignados a cada equipo de trabajo;

- las dependencias del proceso de producción de información.

Se proporcionarán detalles (cómo utilizar, estructura, etc.) de la "Matriz de responsabilidad detallada del equipo de desarrollo". La plantilla/trabajo inicial se proporcionará en el primer BEP y posteriormente, durante cada revisión, se proporcionará la Matriz de Responsabilidad Detallada actualizada como Anexo del BEP. La Matriz de Responsabilidad Detallada también incluye el parámetro Usos BIM.

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

MatrizResponsabilidad.xlsx

# Programa de desarrollo de información de las tareas

Ref.to ISO-19650-2/3.1.3.4: programa de desarrollo de información de las tareas (TIDP), calendario de contenedores de información y fechas de entrega, para un equipo de trabajo específico.

Ref.to ISO-19650-2/5.4.4: Cada equipo de trabajo deberá establecer y mantener durante todo su nombramiento un programa de desarrollo de información de las tareas (TIDP). Al hacer esto, cada equipo de trabajo deberá considerar:

- los hitos de entrega de información del proyecto;

- las responsabilidades del equipo de trabajo dentro de la matriz de responsabilidad detallada;

- los requisitos de información de la parte principal designada;

- la disponibilidad de recursos compartidos dentro del equipo de desarrollo; y

- el tiempo que necesitará el equipo de trabajo para producir (generar, coordinar, revisar y aprobar) información

El TIDP enumerará e identificará, para cada contenedor, lo siguiente:

- Nombre y título;

- predecesores o dependencias;

- Nivel de información necesario;

- la duración (estimada) de la producción;

- autor de la información responsable de su producción; y

- hitos de entrega.

Se debe explicar la plantilla TIDP (cómo utilizarla, contenido, etc.).

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

TaskInformationDeliveryPlan.xlsx

# Programa general de desarrollo de la información

Cf. ISO-19650-2/3.1.3.3: programa general de desarrollo de la información (MIDP) que incorpora todos los planes de entrega de información de tareas relevantes

Cf. ISO-19650-2 / 5.4.5: El adjudicatario principal agregará el TIDP de cada equipo de trabajo para establecer el programa general de desarrollo de la información (MIDP) del equipo de desarrollo. Al hacer esto, el adjudicatario principal deberá considerar:

- las responsabilidades asignadas dentro de la matriz de responsabilidades detallada;

- los predecesores de información o dependencias de información entre equipos de trabajo;

- el tiempo que el adjudicatario principal necesitará para revisar y autorizar el modelo de información; y

- el tiempo que necesitará el adjudicador para revisar y aceptar el modelo de información.

Una vez establecido el MIDP, el adjudicatario principal deberá:

- establecer una línea de base de los entregables y las fechas dentro del MIDP;

- informar a cada equipo de trabajo y notificar si se requiere algún cambio en el TIDP; e

- informar al adjudicador sobre cualquier riesgo o problema que pueda afectar los hitos de entrega de información del proyecto.

ISO 19650-1/6.3.4: Si nuevas partes se unen al equipo de desarrollo, el plan de entrega debe actualizarse para incluir y confirmar la información que contribuirán a futuros intercambios de información.

Se presentará la versión inicial del Programa general de desarrollo de la información. Se darán instrucciones sobre cómo utilizarlo, etc.

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

MasterInformationDeliveryPlan.xlsx

# Agenda de software, hardware e infraestructura de IT.

Cf. ISO-19650-2 / 5.3.2.g: ..Incluir un cronograma propuesto de software (incluidas las versiones), hardware e infraestructura de TI que el equipo de trabajo pretende adoptar.

Cf. ISO-19650-2 / 5.3.5.f: ...El plan de movilización del equipo de desarrollo se establecerá teniendo en cuenta el enfoque, los plazos y las responsabilidades de PEAP para adquirir, implementar, configurar y probar software, hardware e infraestructura de TI adicionales. ;

Cf. ISO-19650-2 / 5.4.1.f: ... confirmar el cronograma de software, hardware e infraestructura de TI que utilizará el equipo de desarrollo.

Cf. ISO-19650-2 / 5.5.2.a: ...adquirir, implementar, configurar y probar software, hardware e infraestructura de TI (según sea necesario);

## Software

Requisitos a seguir durante el proceso de "Selección de software" (a seguir durante actualizaciones y revisiones adicionales), sistemas de gestión de datos y procesos, instrucción relacionada con el entorno común de datos (CDE) común.

Consulte la Tabla 8.1 para ver el programa completo.

.....

## Hardware e Infraestructura de IT

Requisitos a seguir durante el proceso de "Selección de hardware" (a seguir durante futuras actualizaciones y revisiones).

Requisitos a seguir durante el proceso de "Infraestructura de TI" (a seguir durante futuras actualizaciones y revisiones).

Consulte la Tabla 8.1 para ver el programa completo.

.....

## Listado de Software, Hardware e Infraestructura de IT

| Software |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del software | Alcance del software | Versión | Archivo nativo | Código(s) de uso BIM |

Tabla de Software

| Hardware |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del equipo | Descripción | Código(s) de uso BIM |

Tabla de Hardware

| Infraestructura IT |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Descripción / Alcance | Versión | Código(s) de uso BIM |
| Aplicaciones de software empresarial |  |  |  |
| Plataformas de hardware informático |  |  |  |
| Consultores e integradores de sistema |  |  |  |
| Redes / Telecomunicaciones |  |  |  |
| Gestión y almacenamiento de datos |  |  |  |
| Plataformas de sistema operativo |  |  |  |
| Plataformas de internet |  |  |  |

Tabla de Infraestructura IT

# Plantillas para otras actividades de la fase de entrega

Las plantillas que se utilizarán durante las actividades posteriores de la fase de ejecución se mencionan a continuación. Estos documentos son parte del "Paquete del Proyecto" y se mencionan en este BEP como guía para su uso durante la actividad relacionada. Por favor encuentre la información de ubicación de estos documentos a continuación.

## Requisitos de intercambio de información de la parte nombrada principal

Cf. ISO-19650-2/5.4.3. y;

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

PlantillaEIR.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXX

## Movilización de recursos

Cf. ISO-19650-2/5.5.1 y;

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

FormatoActa.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Movilización de tecnología de la información

Cf. ISO-19650-2/5.5.2 y;

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

FormatoActa.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXxxxx

## Prueba de métodos y procedimientos de producción de información del proyecto

Cf. ISO-19650-2/5.5.3 y;

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

FormatoActa.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXxxx

## Comprobación de la disponibilidad de información de referencia y recursos compartidos del equipo de trabajo

Cf. ISO-19650-2/5.6.1 y;

Explicar el documento según proyecto.

Consulte:

FormatoActa.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXX

## Verificación de garantía de calidad del equipo de trabajo

Cf. ISO-19650-2/5.6.3 y;

Consulte:

ManualControlCalidad.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Revisión y aprobación de la información del equipo de trabajo (por el equipo de trabajo) para compartir

Cf. ISO-19650-2/5.6.4 y;

EXPLICAR DOCUMENTO

Consulte:

ManualControlCalidad.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXxxxx

## Revisión de información del equipo de trabajo para coordinación

Cf. ISO-19650-2/5.6.5 y;

EXPLICAR DOCUMENTO

Consulte:

ManualControlCalidad.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Revisión y autorización del modelo de información por parte nombrada principal

Cf. ISO-19650-2/5.7.2 y;

EXPLICAR DOCUMENTO

Consulte:

ManualControlCalidad.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Revisión y aceptación del modelo de información por parte del adjudicador

Cf. ISO-19650-2/5.7.4 y;

EXPLICAR DOCUMENTO

Consulte:

ManualControlCalidad.docx

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

## Registro de lecciones aprendidas

En colaboración con cada parte principal designada, El adjudicador deberá capturar las lecciones aprendidas durante el proyecto y registrarlas en un almacén de conocimientos adecuado, que se utilizará en proyectos futuros.

Cf. ISO-19650-2/5.8.2 y;

EXPLICAR DOCUMENTO

Consulte:

LeccionesAprendidas.xlsm

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

# Plantillas para actividades de la fase operacional.

Las plantillas según las actividades de ISO 19650-3 se producirán durante el proceso de PIM a AIM (el comienzo de la fase operativa) y como se explica en el BEP de la fase operativa.

Ubicación de los documentos:

están en la carpeta del Servidor: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx

# Documentos de referencia y normas

Los siguientes documentos se enumeran como referencia:

- ISO 19650-1: Organización y digitalización de información sobre edificios y obras de ingeniería civil, incluido el modelado de información de construcción (BIM). Gestión de la información utilizando el modelado de información de construcción. Parte 1: Conceptos y principios.

- ISO 19650-2: Organización y digitalización de información sobre edificios y obras de ingeniería civil, incluido el modelado de información de construcción (BIM). Gestión de la información utilizando el modelado de información de construcción. Parte 2: Fase de entrega de los activos.

- ISO_PD-19650-0-2019: Transición a la guía BS EN ISO 19650

- ISO 29481-1:2016=Modelos de información de construcción-Manual de entrega de información-Parte 1: Metodología y formato

- ISO 29481-2:2012=Modelos de información de construcción-Manual de entrega de información-Parte 2: Marco de interacción

- IS/ISO 13567-1: 1998=Documentación técnica del producto: organización y denominación de capas para CAD PARTE 1 DESCRIPCIÓN GENERAL Y PRINCIPIOS

- ISO/TR 13567-3: INFORME TÉCNICO Documentación técnica del producto. Organización y denominación de capas para CAD Parte 3: Aplicación de ISO 13567-1 e ISO 13567-2.

- ISO 7200: Documentación técnica del producto. Campos de datos en cajetines y encabezados de documentos.

- ISO 12006-2:2015 Construcción de edificios. Organización de la información sobre obras de construcción. Parte 2: Marco para la clasificación.

- ISO 12006-3-2007 Construcción de edificios. Organización de la información sobre obras de construcción. Parte 3: Marco para la información orientada a objetos.

- ISO 22263:2008: Organización de la información sobre obras de construcción -Marco para la gestión de la información del proyecto

- Especificación técnica ISO TS 12911-2012: marco para la orientación del modelado de información de construcción (BIM)

- BSI_PAS 1192-3:2014= Especificación para la gestión de información para la fase operativa de activos utilizando modelado de información de construcción

- BS 1192-4:2014 = Producción colaborativa de información (Parte 4: Cumplimiento de los requisitos de intercambio de información del empleador utilizando COBie - Código de prácticas)

- BSI_PAS_1192_5:2015=Especificación para el modelado de información de construcción orientado a la seguridad, construcción digital

- entornos y gestión inteligente de activos.

- BSI_PAS_1192_6:2018=Especificación para el intercambio colaborativo y el uso de información estructurada de Salud y Seguridad utilizando BIM

- 17.BS  8541-1, 2, 3, 4; 5, 6: Objetos de biblioteca para arquitectura, ingeniería y construcción.

- BS 8536-1:2015=Informe informativo para el diseño y la construcción –Parte 1: Código de prácticas para la gestión de instalaciones (infraestructura de edificios)

- BS 8536-2= Informe para diseño y construcción –Parte 2: Código de práctica para la gestión de activos (infraestructura lineal y geográfica)

# Experiencia Requerida:

- Responsable BIM (BIM Manager): Máster o formación especializada en BIM + 5 años en un puesto similar.

- Coordinador BIM: Máster o formación especializada en BIM + 3 años en un puesto similar.

- Responsable BIM de disciplina: Máster o formación especializada en BIM + 1 año en un puesto similar.

# Índice de Imágenes

# INDICE DE TABLAS

Tabla de Información del Proyecto.	6

Tabla de Hitos principales y cronograma general.	7

Tabla de Versión del BEP según la fase del proyecto.	8

Tabla de Funciones y responsabilidades.	9

Tabla de Usos BIM.	12

Tabla de Usos BIM en las fases del proyecto	15

Tabla de Nivel de información necesaria según Usos BIM	16

Tabla de Información de respaldo	17

Tabla de Información de respaldo	24

Tabla de Recursos compartidos	25

Tabla de Información de referencia del proyecto y recursos compartidos	25

Tabla de Ejemplo de desarrollo de un contenedor de información en el CDE	27

Tabla de Plan de capacitación	27

Tabla de Nomenclatura de archivos y contenedores de información	29

Tabla Revisión del contenedor de información	30

Tabla Estado (idoneidad) del contenedor de información	30

Tabla Asignación de metadatos (ejemplo del CDE)	31

Tabla de Aplicación de códigos de estado	32

Tabla de Sistema de Clasificación del Proyecto	32

Tabla de Plantilla de documento de descripción del modelo (MDD)	33

Tabla de Formatos de intercambio	33

Tabla de Datos de COBie	34

Tabla de Clasificación COBie	34

Tabla de Información de los modelos de información	35

Tabla de Estándares IFC del proyecto	35

Tabla de Estándares IFC del proyecto	36

Tabla de Unidades y medidas	37

Tabla de Nivel de precisión (LOA)	38

Tabla de Estrategia de federación	42

Tabla de Estrategia de encuesta	43

Tabla de Planificación de metodologías de intercambio de la información	44

Tabla de Calendario de reuniones recurrentes	45

Tabla de Responsabilidades relacionadas con la adjudicación	48

Tabla de Indicadores clave de desempeño	49

Tabla de Software	56

Tabla de Hardware	56

Tabla de Infraestructura IT	56